重庆市渝中区人民政府解放碑街道办事处

解放碑铁板巷、书院巷、九尺坎周边环境综合整治工程绩效评价自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据渝中委办【2019】15号《中共重庆市渝中区委办公室 重庆市渝中区人民政府办公室关于下达2019年度区政府投资一般项目建设计划的通知》精神，确定由我单位实施解放碑铁板巷、书院巷、九尺坎周边环境整治项目。

项目位于重庆市渝中区解放碑片区，北接沧白路、洪崖洞，南接民族路、王府井百货，周边交通便捷，商圈氛围浓厚。由于街道使用时间过久，两边建筑立面杂乱、不统一，使得街道整体体验较差。本次改造区域为铁板巷、书院巷、九尺坎街道，区域内为纯步行体系，整个改造街道面积2059.4㎡，项目实施内容为：部分建筑外立面清洗及重新涂刷、局部增加建筑装饰构建；拆除部分花池花池花坛扩大公共活动空间；整合增设售卖摊位；更换与传统风貌不一致的室外栏杆及花池围栏；空调位及电缆线统一规整后外包雕花铝板进行遮挡；局部门面重新设计。

- 项目绩效目标

完成施工建设，在尊重原有空间环境肌理的前提下，通过对现有建筑的立面、环境、景观、铺装的综合提升，从而提高街道的使用价值和使用体验。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

进一步增强预算支出责任和效率，树立科学严谨的绩效管理理念，提高资金使用效率和效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1.绩效评价原则：绩效导向原则，目标管理原则。

2.评价指标体系：共三级指标，一级指标为产出、效果、管理；二级指标为项目产出、项目效益、决策管理、资金管理、业务管理；三级指标为实际完成率、完成及时率、成本偏离度、质量达标率、社会效益、立项规范、立项依据、财务制度健全性、资金使用合规性、财务监控有效性、管理制度健全性、制度执行有效性、项目质量可控性、跟踪管理。

3.评价方法：综合分析评价。。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

产出指标得分为30，其中实际完成率、完成及时率指标受城管局项目评审时间过长影响滞后，开竣工时间延迟，未能如期完成。决策管理指标得分为7。资金管理指标得分为5分。业务管理指标得分为18分。

（二）绩效评价结论

综合评价总得分为60，绩效评价结果为合格。

四、项目资金和组织管理情况

（一）项目资金情况分析

1.项目资金安排落实、总投入等情况分析

项目自实施以来，区财政共下拨资金0元，符合项目合同和实际进度费用。

2.项目资金实际使用情况分析

项目自开工建设以来，累计支付各类资金24219元，其中二类费用24219元，工程费用0元。

3.项目资金管理情况

街道对照区相关管理规定建立了严格的管理制度和办法，项目实施也严格执行了相关管理规定。

（二）项目组织情况分析

1.项目组织情况

项目按照有关规定通过公开比选的方式选定了设计单位，暂未开工。

2.项目管理情况

项目支出严格按照有关规定和程序实施，街道主要领导、分管领导及财务人员定期通报资金使用情况，项目资金使用规范、合理。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

建立科学的资金管理办法和制度，严格执行相关规定，既保证资金使用的规范、严谨，又提高工作的效率、效益。

六、其他需说明的问题

受区城管局方案评审时间影响（2019年5月交城管局评审，2019年11月底评审完成），未能在2019年12月份完成施工，按最新与区发改委沟通情况，政府对解放碑地区打造有新的要求和想法，此项目暂缓实施，待新的工作要求和责任单位明确后再进行下一步工作。铁板巷、书院巷、九尺坎周边环境进行整治后，力求让老旧社区及街巷面貌焕然一新，提高居民满意度，让洪崖洞景点到解放碑中央商务区的步行通道更具特色。

解放碑街道办事处

2020年4月16日