重庆市渝中区人民政府办公室

关于印发《渝中区高层建筑消防安全提升

计划（2020—2022年）》的通知

渝中府办〔2020〕25号

区级国家机关各部门，各管委会、街道办事处，有关单位：

《渝中区高层建筑消防安全提升计划（2020—2022年）》已经区政府第130次常务会议审议通过，现印发给你们，请认真贯彻执行。

重庆市渝中区人民政府办公室

2020年6月30日

（此件公开发布）

渝中区高层建筑消防安全提升计划

（2020—2022年）

为有效防范化解我区高层建筑消防安全风险，提升高层建筑灭火救援能力，保障人民群众生命财产安全，根据《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市高层建筑消防安全提升计划（2020-2022年）的通知》（渝府办发〔2020〕7号）文件精神，结合本区实际，特制定本提升计划。

一、总体要求

（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中三中四中全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，深入贯彻习近平总书记视察重庆时关于扎实做好各项安全工作以及“防火通道和应急车道是生命通道，确保畅通无阻”的重要指示要求和敏尔书记1月5日在市委常委会上的讲话精神，坚持安全发展理念，不断完善政策举措，着力破解全区高层建筑消防安全体制机制难题，大力提升灭火应急救援能力和水平，确保火灾形势持续平稳，为推动高质量发展、创造高品质生活提供坚实保障。

（二）基本原则

坚持以人为本，保障民生。坚持以人民为中心的发展思想，强化高层建筑火灾隐患治理，加强人防、物防、技防措施，持续改善全区高层建筑消防安全环境。

坚持风险防控，综合治理。从本质安全、火灾防范、灭火救援等方面建立风险控制长效机制。综合运用经济、行政、法律等手段，有效化解高层建筑消防安全重大风险。

坚持系统布局，统筹推进。加强整体规划，围绕“责、规、建、管、防、改、宣、救”8个方面，科学统筹消防资源配置，构建高层建筑源头严防、过程严管、后果严惩的火灾防控体系。

坚持科技引领，创新驱动。推进信息技术与高层建筑消防安全管理深度融合，创新高层建筑火灾防控和灭火应急救援管理机制，加快推进“智慧消防”建设，提升消防工作效率及治理能力。

（三）工作目标

到2022年，高层建筑消防安全责任制体系更加完善，重大风险隐患防范化解到位，高层建筑消防安全管理和智能化水平大幅提升，群众消防安全意识普遍增强，基本建成反应迅速、运转高效的灭火应急救援指挥、作战、保障体系。

二、重点任务

（一）在“责”方面，建立完善消防安全责任体系

1．明确行业部门监管责任。各行业部门依法督促本行业、本系统相关单位强化高层建筑消防安全管理。具有审批职能的部门，依法严格按照高层建筑消防安全法定条件进行审批；具有行政管理或公共服务职能的部门，结合部门职责摸清底数、开展排查，为高层建筑消防安全工作提供支持和保障。（牵头单位：区政府有关部门和单位）

2．明确街道属地责任。各街道定期开展消防安全风险研判，摸清高层建筑底数、建立台账、列出火灾隐患清单，加强火灾隐患排查治理，对高层建筑消防安全责任人、管理人、消防控制室值班人员和微型消防站队员开展消防宣传教育；将高层建筑消防安全纳入街道网格化管理内容，实现日常管理全覆盖。（牵头单位：各街道）

3．明确单位主体责任。全面落实高层建筑消防安全“户籍化”管理，逐栋明确消防安全管理单位和管理人，无管理单位的高层建筑，由各街道指定单位负责管理。分类理清高层公共建筑消防安全责任，督促物业服务企业强化消防安全管理，指导高层建筑业主依法履行消防安全义务，遵守消防安全管理规定。（牵头单位：区消防救援支队；配合单位：区住房城市建设委、各街道）

（二）在“规”方面，着力加强消防源头管控

4．合理布局高层建筑。在城市规划中，合理控制高层建筑密度和高度，科学布局超大商业综合体、超高层建筑群，统筹考虑小型消防站、消防通道及救援场地等灭火救援需求；严格落实消防专项规划，不得随意占用消防站、消防水源等消防设施用地。（牵头单位：区规划自然资源局；配合单位：区住房城市建设委、区城管局）

5．科学设置消防车道。在详细规划、设计、施工等阶段，督促指导设计和建设单位加强街区、小区及建筑的消防车道设计、施工，确保车道坡度、净高、净宽、转弯半径、承载力等指标满足消防车通行要求。（牵头单位：区规划自然资源局；配合单位：区住房城市建设委）

（三）在“建”方面，全面提升建筑本质安全

6．强化建设工程消防质量管控。依法督促高层建筑建设、设计、施工、监理以及技术服务机构等严格执行国家工程消防技术标准，将消防安全纳入施工工地安全管理重要内容，从源头管控火灾隐患。强化建设工程消防审查和验收信息共享，确保审批、监督各环节无缝衔接。（牵头单位：区住房城市建设委；配合单位：区消防救援支队）

7．健全执法协作机制。在高层建筑消防安全监督检查中，对建设环节存在消防安全违法行为的，一经查实，及时抄告有关行业部门，开展联合执法，依法处理责任单位。（牵头单位：区消防救援支队；配合单位：区住房城市建设委）

（四）在“管”方面，打通灭火救援“生命通道”

8．强化消防车道管理。对高层建筑消防车道、消防救援场地逐一划线、注名、立牌，实行标识化管理，新建高层建筑应在交付物业服务企业前完成标识化制作。加快公共停车场建设和停车资源优化利用，通过“弹性停车、错时开放、潮汐停车、共享停车”等手段，盘活社会停车资源，利用市场价格杠杆调控停车需求。建立部门工作协作机制，强化停车场、停车位等场地管理，严禁占用消防车道和救援场地，影响消防车通行和灭火救援行动展开。（牵头单位：区城管局；配合单位：区规划自然资源局、区住房城市建设委、区公安分局、区消防救援支队、各街道）

9．强化消防供水管理。督促供水企业加强市政消火栓的维护保养，纳入数字化城市市政管理信息系统统一管理。对完成消防设施改造的老旧高层居住建筑，采取政府购买服务方式，由第三方企业对室内消火栓系统进行维护保养。（牵头单位：区城管局；配合单位：区消防救援支队、各街道、有关企业）

（五）在“防”方面，加快推进“智慧消防”建设

10．建设消防物联感知系统。依托消防物联网信息管理系统汇聚视频、传感等各类物联感知数据，分阶段开展高层建筑消防给水系统、火灾自动报警系统、消防车通道视频监控等感知终端建设；探索开展高层建筑气体灭火系统、消防供配电、消防电梯等消防设施，以及疏散通道、安全出口和消防救援场地等重点部位的感知终端建设。针对高风险对象，在各超高层地标建筑布点建设消防高空瞭望、远程灭火等设施；对已安装的消防设施进行自动化、远程化物联，实施全天候监管，提升高层建筑消防安全管理智能化水平。（牵头单位：区消防救援支队；配合单位：区财政局、区发改委、区住房城市建设委、区大数据发展局、各街道）

（六）在“改”方面，补强消防安全薄弱环节

11．开展专项整治行动。针对我区高层建筑消防安全存在的突出问题，从2020年1月起集中力量对全区存在突出消防安全隐患的720栋高层建筑一体推进，三年完成整治。原则上2020年完成30%，2021年完成40%，2022年完成30%。（牵头单位：区消防救援支队；配合单位：区应急局、区政府有关部门和单位、各街道）

12．加大高层居住建筑“住改非”整治力度。建立高层居住建筑“住改非”基础信息管理台账和安全隐患整治台账，做到全覆盖、无盲区、底数清且情况明。开展安全风险研判，对排查出的安全隐患进行分级分类，制定切实可行的整改措施，畅通沟通机制和违法违规线索隐患移交。开展集中执法，采取警告、罚款、三停、查封、纳入“黑名单”等多种举措，消除一批重点安全隐患，切实打击违法违规行为。将管理关口前移，研究出台“住改非”经营场所的消防安全管理工作规范，建立长效监管机制。（牵头单位：区住房城市建设委；配合单位：区公安分局、区规划自然资源局、区应急局、区城管局、区消防救援支队、各街道）

13．强化供电、供气、通信设施安全隐患排查治理。依法督促供电供气企业加强设备检查、协调通信企业强化通讯设施管理，逐栋排查高层建筑燃气管道、电气线路、通信线缆敷设，燃气用具、电表箱等设置是否符合国家有关标准规定。按照管理权属，对排查过程中存在安全问题的隐患进行整治。加强醇基燃料管理，鼓励采取智能化手段实时监测用电用气情况。（牵头单位：区经济信息委；配合单位：各街道、有关企业）

（七）在“宣”方面，提升群众消防安全意识

14．建立完善消防宣传与考评机制。推动消防安全宣传进机关、进企业、进社区、进学校、进家庭。建立消防宣传长效机制及部门联动协同宣传机制，定期在各级媒体公开普及高层建筑消防安全常识，曝光消防违法行为及重大火灾隐患。将高层建筑消防安全管理应知应会内容纳入相关从业人员培训科目，将“自觉维护建筑消防设施”和“高层建筑逃生知识”等内容纳入全民普法范畴。培育消防安全文化，建立健全热心消防公益力量表彰和隐患举报奖励制度，将《中小学消防安全教育读本》纳入政府采购目录，将定期组织疏散逃生演练纳入政府年度民生实事项目。（牵头单位：区应急局；配合单位：区政府有关部门和单位、区消防救援支队、各街道）

15．织密消防教育阵地网络。加强消防科普教育基地、教育场所、体验点和固定宣传阵地，在高层建筑较为密集的社区公园、休闲广场设立消防体验设施，建设线上消防宣传阵地，强化新媒体平台运用，开展多维度消防宣传服务。（牵头单位：区消防救援支队；配合单位：区政府有关部门和单位、各街道）

（八）在“救”方面，打造专业攻坚力量体系

16．配强高层建筑灭火攻坚专业力量。按照全区区域协调发展格局，组建高层、地下火灾攻坚专业队，建设迎龙实训基地，切实提升实战应用水平。在解放碑地下环道和朝天门来福士广场建立配备3辆消防车和25名消防员的小型消防站，提高快速反应能力，对初起火灾实现打早打小。（牵头单位：区消防救援支队；配合单位：区发改委、区财政局、区城管局、有关企业）

17．强化特种车辆和装备配备。结合渝中实际，落实消防灭火救援专业力量建设保障经费，统筹规划举高消防车、大功率水罐消防车、高层灭火无人机和个人单兵器材等特种车辆和装备配备。（牵头单位：区消防救援支队；配合单位：区财政局）

18．推进微型消防站建设。在社区、居民住宅小区和消防安全重点单位建设微型消防站，配齐配强人员、器材和装备，落实24小时值班备勤制度，健全完善社区和单位微型消防站人员与消防救援队联勤联训工作机制，定期组织开展执勤训练、应急疏散和灭火救援演练，全面提升初起火灾处置能力。（牵头单位：区消防救援支队，配合单位：区委政法委、各街道）

三、保障措施

（一）强化组织领导。各单位要切实强化组织领导，统筹整合相关政策、资金、资源，逐级分解任务、逐一压实责任、逐项明确进度；区政府有关部门和单位要各司其职，形成齐抓共管、整体推进的工作合力，确保取得工作实效。

（二）强化安全保障。区政府有关部门和单位要按照网络安全与建设同步规划、同步实施、同步落实的要求，全面加强高层建筑消防安全基础设施、信息系统、数据资源的网络安全保障体系建设，实现对高层建筑消防安全数据资源采集、传输、存储、利用、开放、共享的规范管理。

（三）强化督导考核。区政府有关部门和单位要加强综合协调和督促指导，形成常态化工作机制，坚决防止走形式、简单化、一阵风。区政府办公室将组织相关部门开展联合督查，对工作不力、问题突出的，予以通报批评。由此造成消防安全事故的，要组织对行业主管部门、街道社区和责任单位实施约谈，并依法追究有关人员的责任。

（四）强化宣传引导。各有关部门和单位要多渠道多形式宣传推广高层建筑消防安全建设的成功模式和典型经验，开展优秀成果展示和经验交流活动，形成全社会关心、支持和参与消防安全的良好氛围。

四、施行时间

本提升计划自印发之日起施行。

附件：渝中区高层建筑消防安全隐患整治实施方案

渝中区高层建筑消防安全隐患整治实施方案

为深入贯彻落实习近平总书记“坚持关口前移，把工作做在前面、做在平时、做在基层”的重要指示精神，按照《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市高层建筑消防安全提升计划（2020-2022）的通知》要求，坚决打好防范化解重大风险攻坚战，为推动渝中高质量发展，提升居民获得感、幸福感、安全感，结合渝中实际，下大力整治高层建筑突出消防安全隐患，现制定如下实施方案。

一、目标任务

根据“街道牵头、业主参与、部门协同、政府扶持”的原则，结合区域实际，按照“先急后缓、先易后难、统筹考虑、分步实施”工作流程，重点改造高层建筑住宅部分的供水系统、消火栓系统和报警系统，达到正常通水状态，条件成熟一栋改造一栋。

二、整治范围

辖区内建成满10年以上，经前期摸排存在突出消防安全隐患的高层建筑，共计720栋（见表4）。

三、组织领导

成立渝中区高层建筑突出消防安全隐患整治领导小组，由区政府分管领导任组长，区政府办公室、区财政局、区住房城市建设委、区应急局、区消防救援支队和各街道办事处主要领导为成员，统筹推进高层建筑突出消防安全隐患整治工作。

领导小组办公室设在区消防救援支队，由区消防救援支队和区应急局抽调专人共同组成。

四、职责分工

（一）领导小组办公室

负责审批相关申请材料。编制年度奖励性扶持资金预算，申请奖励性扶持资金。支付评估费用和整治费用，发放工作经费和奖励资金。聘请具有相关资质的第三方，负责整治工作的前期评估、过程监督和工程验收等技术性工作。督促各成员单位履行相关职责。

（二）区政府办公室

负责协调高层建筑突出消防安全隐患整治相关工作。

（三）区财政局

负责高层建筑突出消防安全隐患整治奖励性扶持资金的落实，做好专项资金的拨付和监督管理。

（四）区住房城市建设委

负责全区物业管理活动的监管。协助街道办事处做好高层建筑突出消防安全隐患整治宣传动员。为高层建筑突出消防安全隐患整治使用物业专项维修资金开通应急简易程序，按比例拨付隐患整治费用。指导物业服务企业落实主体责任，督促物业服务企业依法做好后期消防设备设施的维护保养。

（五）区应急局

负责领导小组日常工作；指导各街道办事处开展宣传动员工作。

（六）区消防救援支队

负责领导小组日常工作；对高层建筑突出消防安全隐患整治工作提供技术指导。

（七）街道办事处

广泛开展高层建筑突出消防安全隐患整治宣传动员，持续对高层建筑消防安全隐患进行调查摸底，将排查发现存在突出消防安全隐患的高层建筑，一并纳入改造计划。受理并初步审查高层建筑突出消防安全隐患评估申请和整治申请。指导实施主体制定高层建筑突出消防安全隐患整治方案，协助开展工程验收。负责“三供一业”移交街道管理的高层建筑消防设备设施的后期维护保养。履行高层建筑突出消防安全隐患整治过程中属地安全监管职责。

五、项目实施

（一）实施主体

高层建筑突出消防安全隐患整治应当明确实施主体，已成立业主委员会的，由业主委员会或业主代表授权的该小区物业服务企业作为实施主体；未成立业主委员会的，按照双过2/3要求，委托所在地社区委员会或者物业服务企业作为实施主体。实施主体负责高层建筑突出消防安全隐患整治的项目申请、组织实施等工作。项目按国家规定实施备案，财政扶持费用以补助形式予以支持。

（二）实施条件

1．评估申请：实施主体主动申请评估且存在消防安全隐患的高层建筑。

2．整治申请：经第三方机构评估确实存在突出消防安全隐患，业主积极支持且业主应承担整治费用有明确来源的高层建筑。

（三）实施流程

1．实施主体向街道办事处提出评估申请（表1），街道办事处受理申请后，向领导小组办公室提交备案。

2．领导小组办公室组织第三方机构开展安全评估，出具书面评估报告。

3．存在突出消防安全隐患的高层建筑，由实施主体征求业主意见，组织进行方案设计、造价评审并向业主公示，向物业专项维修资金管理中心申请使用物业专项维修资金开展隐患整治（取得双过2/3的业主同意或者通过紧急程序），物业专项维修资金管理中心批准后，实施主体向街道办事处提出整治申请（表2）。

4．街道办事处受理申请，初步审查相关资料。

5．领导小组办公室召集领导小组成员单位召开专题会议，对整治申请、评估报告、整治方案、工程预算等进行审批。

6．实施主体自主负责施工各项工作，自行选择施工单位签订合同，并向业主公示。为确保高层建筑突出消防安全隐患整治施工工程安全可靠，建立消防隐患整治施工单位名单，建议实施主体从名单中选取施工单位（非强制）。施工过程中，街道办事处加强对施工项目的安全监管，第三方机构负责监督指导。

7．工程竣工后，街道办事处协助业主委员会（业主代表）、物业服务企业、施工单位和第三方机构开展工程验收，由第三方机构出具技术验收报告，正式办理验收移交手续（表3）。

8．领导小组办公室审批奖励性扶持资金申请，区财政局拨付奖励性扶持资金，物业专项维修资金管理中心拨付物业专项维修资金。（具体规定见资金保障范围部分）

9．遇特殊情况，按照一栋一策原则，由领导小组专题研究明确整治方案。

（四）资金保障范围

1．隐患高层建筑安全评估经费：按每栋评估费用不超过1万元计算；

2．整治费用：将存在消防安全隐患的高层建筑，属于老旧建筑范畴内的纳入老旧建筑改造计划，不属于老旧建筑范畴的纳入区民生实事计划，区财政按照每栋高层建筑消防安全隐患整治费用50万元（包含工程造价评审费、工程监理费和技术验收费用）为最高基准，建筑产权人出资30%、区级财政扶持70%的比例落实整治费用。每栋建筑消防安全隐患整治财政扶持费用不超过35万元，超额部分由业主自行承担；

3．奖励资金：对于消防安全隐患整治完成并通过验收的高层建筑，区政府给予平均每栋不超过1万元奖励，其中街道50%（对应社区30%），实施主体50%。

本方案中的“栋”是指从外观上独立成栋的物理楼栋，裙楼相连的按塔楼计算栋数。

（五）实施计划

对全区存在突出消防安全隐患的高层建筑一体推进，三年完成整治。原则上2020年完成30%，2021年完成40%，2022年完成30%。（表4）

表1

渝中区高层建筑突出消防安全隐患评估申请表

| 申请人（业委会或业主代表）名称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑（小区）名称 |  |  |  | 所在街道（社区） |  |  |
| 详细地址 |  |  |  |  |  |  |
| 物业公司名称 |  |  |  | 物业联系电话 |  |  |
| 产权性质 |  |  | 栋数 |  | 总住户数 |  |
| 消防安全隐患简要描述 |  |  |  |  |  |  |
| 社区审核意见 | （签章） 负责人签字： 时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 街道审核意见 | （签章） 负责人签字： 时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 领导小组办公室 审核意见 | （签章） （签章） 区消防支队负责人签字： 区应急局负责人签字： 时间： 年 月 日 时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

表2

渝中区高层建筑突出消防安全隐患整治申请表

| 实施主体情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 实施主体名称 |  | 联系电话 |  |
| 建筑（小区）名称 |  | 所在街道及社区 |  |
| 物业公司名称 |  | 物业联系电话 |  |
| 详细地址 |  |  |  |
| 高层建筑情况 |  |  |  |
| 栋数 |  | 总住户数 |  |
| 物业专项维修资金 |  | 产权性质 |  |
| 消防安全隐患问题描述 |  |  |  |
| 业委会或业主代表意见 | 经业主协商达成共识，同意对本（小区）建筑突出消防安全隐患进行整治，并承担政府财政补贴以外的费用。 （签章） 负责人签字： 申请时间： 年 月 日 |  |  |
| 第三方专业消防公司意见 | （签章） 负责人签字： 时间： 年 月 日 |  |  |
| 社区审核意见 | （签章） 负责人签字： 时间： 年 月 日 |  |  |
| 街道审核意见 | （签章） 负责人签字： 时间： 年 月 日 |  |  |

表3

渝中区高层建筑突出消防安全隐患整治

验收移交表

| 建筑（小区）名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 建筑（小区）地址 |  |  |
| 业主委员会（业主代表）意见 | （签章） 负责人签字： 时间： 年 月 日 |  |
| 物业服务企业意见 | 同意消防安全隐患整治验收，接收移交的消防安全设备设施，依法承担后期维护保养及相关工作。 （签章） 负责人签字： 时间： 年 月 日 |  |
| 所在社区意见 | （签章） 负责人签字： 时间： 年 月 日 |  |
| 所在街道意见 | （签章） 负责人签字： 时间： 年 月 日 |  |

说明：1、一式五份，参与验收移交各方和领导小组各留存一份

2、后附技术验收报告

表4

渝中区高层建筑消防隐患整治三年（2020-2022年）计划清单

| 街道 | 2020年计划整治栋数 | 2021年计划整治栋数 | 2022年计划整治栋数 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 解放碑街道 | 31 | 41 | 29 | 101 |
| 朝天门街道 | 22 | 15 | 15 | 52 |
| 七星岗街道 | 21 | 28 | 20 | 69 |
| 南纪门街道 | 12 | 14 | 7 | 33 |
| 菜园坝街道 | 36 | 32 | 13 | 81 |
| 大溪沟街道 | 33 | 42 | 31 | 106 |
| 两路口街道 | 8 | 13 | 21 | 42 |
| 上清寺街道 | 34 | 43 | 31 | 108 |
| 大 坪街道 | 6 | 7 | 12 | 25 |
| 石油路街道 | 47 | 16 | 14 | 77 |
| 化龙桥街道 | 15 | 6 | 5 | 26 |
| 合 计 | 265 | 257 | 198 | 720 |

1.解放碑街道办事处

| 序号 | 建筑名称 | 建筑地址 | 层数 | 住户数 | 物管 | 大修基金 | 产权性质 | 消防情况 | 整治完成 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重庆帝都广场 （A栋） | 渝中区五一路8号 | 41 | 480 | 奥斯曼物业 | 有 | 商住混合 | E消防设施瘫痪基本不堪用 | 2020年 |
| 2 | 重庆帝都广场 （B栋） | 渝中区五一路8号 | 24 | 480 | 奥斯曼物业 | 有 | 商住混合 | E消防设施瘫痪基本不堪用 | 2020年 |
| 3 | 德艺大厦 | 公园路19号 | 32 | 136 | 恒通云鼎 物业 | 有 | 商住混合 | B仅少部分设施损坏但能 正常供水 | 2021年 |
| 4 | 赛格尔大厦 | 五四路28号 | 33 | 621 | 驰丰物业 | 有 | 商住 | C消防设施基本堪用但不能正常供水 | 2022年 |
| 5 | 德兴里7号居民楼 | 德兴里7号 | 12 | 108 | 无 | 无 | 公私混用 | B缺乏水枪水带，能正常供水 | 2020年 |
| 6 | 德兴里9号居民楼 | 德兴里9号 | 12 | 84 | 无 | 无 | 公私混用 | B缺乏水枪水带，能正常供水 | 2020年 |
| 7 | 宏声巷5号居民楼 | 宏声巷5号 | 11 | 44 | 无 | 无 | 电力局私房 | C改造完成后未通水，且 缺乏水枪水带 | 2022年 |
| 8 | 宏声巷6号居民楼 | 宏声巷6号 | 11 | 66 | 无 | 无 | 公私混用 | C改造完成后未通水，且 缺乏水枪水带 | 2022年 |
| 9 | 宏声巷7号居民楼 | 宏声巷7号 | 11 | 22 | 无 | 无 | 公私混用 | C改造完成后未通水，且 缺乏水枪水带 | 2022年 |
| 10 | 宏声巷8号居民楼 | 宏声巷8号 | 10 | 40 | 无 | 无 | 公私混用 | C改造完成后未通水，且 缺乏水枪水带 | 2022年 |
| 11 | 宏声巷11号居民楼 | 宏声巷11号 | 10 | 60 | 无 | 无 | 公私混用 | B缺乏水枪水带，能正常供水 | 2020年 |
| 12 | 宏声巷12号居民楼 | 宏声巷12号 | 12 | 72 | 无 | 无 | 公私混用 | B缺乏水枪水带，能正常供水 | 2020年 |
| 13 | 宏声巷13号居民楼 | 宏声巷13号 | 12 | 72 | 无 | 无 | 公私混用 | B缺乏水枪水带，能正常供水 | 2020年 |
| 14 | 宏声巷14号居民楼 | 宏声巷14号 | 12 | 72 | 无 | 无 | 公私混用 | B缺乏水枪水带，能正常供水 | 2020年 |
| 15 | 宏声巷15号居民楼 | 宏声巷15号 | 12 | 72 | 无 | 无 | 公私混用 | B缺乏水枪水带，能正常供水 | 2020年 |
| 16 | 宏声巷19号居民楼 | 宏声巷19号 | 11 | 66 | 无 | 无 | 公私混用 | B缺乏水枪水带，能正常供水 | 2020年 |
| 17 | 宏声巷25号居民楼 | 宏声巷25号 | 10 | 50 | 无 | 无 | 公私混用 | B缺乏水枪水带，能正常供水 | 2021年 |
| 18 | 新民街108号 居民楼 | 新民街108号 | 12 | 108 | 无 | 无 | 公私混用 | B缺乏水枪水带，能正常供水 | 2021年 |
| 19 | 新民街109号 居民楼 | 新民街109号 | 10 | 70 | 无 | 无 | 公私混用 | B缺乏水枪水带，能正常供水 | 2021年 |
| 20 | 大同路108号 1单元 | 大同路108号 | 11 | 33 | 自治物业 | 无 | 公私混用 | B缺乏水枪水带，能正常供水 | 2021年 |
| 21 | 大同路108号 2单元 | 大同路108号 | 10 | 40 | 自治物业 | 无 | 公私混用 | B缺乏水枪水带，能正常供水 | 2021年 |
| 22 | 大同巷3号居民楼 | 大同巷3号 | 16 | 72 | 有 | 无 | 公私混用 | B缺乏水枪水带，能正常供水 | 2021年 |
| 23 | 大同巷13号居民楼 | 大同巷13号 | 10 | 20 | 自治物业 | 无 | 私房 | B缺乏水枪水带，能正常供水 | 2021年 |
| 24 | 大同巷14号 1单元居民楼 | 大同巷14号 | 10 | 20 | 自治物业 | 无 | 私房 | B缺乏水枪水带，能正常供水 | 2021年 |
| 25 | 大同巷14号 2单元居民楼 | 大同巷14号 | 10 | 40 | 自治物业 | 无 | 公私混用 | B缺乏水枪水带，能正常供水 | 2021年 |
| 26 | 大同巷14号 3单元居民楼 | 大同巷14号 | 10 | 50 | 自治物业 | 无 | 公私混用 | B缺乏水枪水带，能正常供水 | 2021年 |
| 27 | 渝海大厦 | 民生路329号 | 30 | 12 | 渝海物业 | 无 | 多产权 | B消防管网老旧，能正常供水 | 2022年 |
| 28 | 商检大厦 | 临江门8号 | 21 | 112 | 正浩物业 | 无大修基金 | 私有 | B消防管网老旧，能正常供水 | 2020年 |
| 29 | 文化大厦A座 | 临江门14号 | 27 | 220 | 深联物业 | 无大修基金 | 多产权 | B消防设施陈旧，部分功能失效，缺部分水袋、水枪，能正常供水 | 2021年 |
| 30 | 文化大厦B座 | 临江门16号 | 30 | 176 | 深联物业 | 无大修基金 | 多产权 | B消防设施陈旧，部分功能失效，缺部分水袋、水枪，能正常供水 | 2021年 |
| 31 | 文化大厦C座 | 临江门18号 | 27 | 220 | 深联物业 | 无大修基金 | 多产权 | B消防设施陈旧，部分功能失效，缺部分水袋、水枪，能正常供水 | 2021年 |
| 32 | 怡景大厦A座 | 临江门20号 | 33 | 745 | 深联物业 | 无大修基金 | 多产权 | B消防设施陈旧，部分功能失效，缺部分水袋、水枪，能正常供水 | 2020年 |
| 33 | 怡景大厦B座 | 临江门22号 | 33 | 287 | 深联物业 | 无大修基金 | 多产权 | B消防设施陈旧，部分功能失效，缺部分水袋、水枪，能正常供水 | 2020年 |
| 34 | 怡景大厦C座 | 临江门24号 | 35 | 329 | 深联物业 | 无大修基金 | 多产权 | B消防设施陈旧，部分功能失效，缺部分水袋、水枪，能正常供水 | 2020年 |
| 35 | 都市丽景 | 临江门46号 | 34 | 240 | 年丰物业 | 有部分大修基金 | 鹏翔、私人产权 | C消防设施陈旧，部分功能失效，无消防水，管道损坏，不能正常供水 | 2020年 |
| 36 | 嘉华大厦B座 | 嘉宾路109号 | 25 | 167 | 深联物业 | 无大修基金 | 多产权 | B消防设施陈旧，部分功能失效，缺部分水袋、水枪，能正常供水 | 2021年 |
| 37 | 嘉华大厦C座 | 嘉宾路108号 | 25 | 167 | 深联物业 | 无大修基金 | 多产权 | B消防设施陈旧，部分功能失效，缺部分水袋、水枪，能正常供水 | 2021年 |
| 38 | 圣地大厦 | 嘉宾路116号 | 32 | 227 | 圣地物业 | 有部分大修基金 | 多产权 | B消防设施陈旧，部分功能失效，能正常供水 | 2021年 |
| 39 | 华庭嘉园B座 | 嘉宾路126号 | 30 | 280 | 隆信行物业 | 有部分大修基金 | 多产权 | E消防设施陈旧，但完全失效即瘫痪（消防控制室瘫痪） | 2022年 |
| 40 | 华庭嘉园A座 | 嘉宾路128号 | 30 | 277 | 隆信行物业 | 有部分大修基金 | 多产权 | E消防设施陈旧，但完全失效即瘫痪（消防控制室瘫痪） | 2022年 |
| 41 | 华庭锦园T2 | 嘉宾路130号 | 34 | 267 | 隆信行物业 | 有大修基金 | 多产权 | E消防设施陈旧，但完全失效即瘫痪（消防控制室瘫痪） | 2022年 |
| 42 | 华庭锦园T1 | 嘉宾路132号 | 34 | 349 | 隆信行物业 | 有大修基金 | 多产权 | E消防设施陈旧，但完全失效即瘫痪（消防控制室瘫痪） | 2022年 |
| 43 | 若瑟堂巷14号 | 若瑟堂巷14号 | 12 | 24 | 自治物业 | 无 | 住宅 | B有消防隐患且缺部分消防设备设施，能正常通水 | 2020年 |
| 44 | 若瑟堂巷15号 | 若瑟堂巷15号 | 12 | 24 | 自治物业 | 无 | 住宅 | B有消防隐患且缺部分消防设备设施，能正常通水 | 2020年 |
| 45 | 若瑟堂巷16号 | 若瑟堂巷16号 | 12 | 24 | 自治物业 | 无 | 住宅 | B有消防隐患且缺部分消防设备设施，能正常通水 | 2020年 |
| 46 | 若瑟堂巷17号 | 若瑟堂巷17号 | 11 | 22 | 自治物业 | 无 | 住宅 | B有消防隐患且缺部分消防设备设施，能正常通水 | 2021年 |
| 47 | 若瑟堂巷18号 | 若瑟堂巷18号 | 10 | 20 | 自治物业 | 无 | 住宅 | B有消防隐患且缺部分消防设备设施，能正常通水 | 2021年 |
| 48 | 若瑟堂巷19号 | 若瑟堂巷19号 | 10 | 30 | 自治物业 | 无 | 住宅 | B有消防隐患且缺部分消防设备设施，能正常通水 | 2021年 |
| 49 | 地母亭1号 | 地母亭1号 | 27 | 364 | 渝海物业 | 无 | 商住混合 | B有消防隐患且缺部分消防设备设施，能正常通水 | 2021年 |
| 50 | 地母亭2号 | 地母亭2号 | 28 | 387 | 渝海物业 | 无 | 商住混合 | B有消防隐患且缺部分消防设备设施，能正常通水 | 2021年 |
| 51 | 地母亭3号 | 地母亭3号 | 26 | 410 | 渝海物业 | 无 | 商住混合 | B有消防隐患且缺部分消防设备设施，能正常通水 | 2021年 |
| 52 | 达美城市花园B栋 | 民生巷18号 | 28 | 164 | 融捷物业 | 有 | 住宅 | B有消防隐患且缺部分消防设备设施，能正常通水 | 2022年 |
| 53 | 达美城市花园C栋 | 民生巷19号 | 21 | 315 | 融捷物业 | 有 | 住宅 | B有消防隐患且缺部分消防设备设施，能正常通水 | 2022年 |
| 54 | 达美城市花园D栋 | 民生巷20号 | 20 | 211 | 融捷物业 | 有 | 住宅 | B有消防隐患且缺部分消防设备设施，能正常通水 | 2022年 |
| 55 | 达美城市花园E栋 | 民生巷21号 | 29 | 408 | 融捷物业 | 有 | 住宅 | B有消防隐患且缺部分消防设备设施，能正常通水 | 2022年 |
| 56 | 民生巷83号2单元 | 民生巷83号2单元 | 11 | 44 | 自治物业 | 无 | 住宅 | B有消防隐患且缺部分消防设备设施，能正常通水 | 2021年 |
| 57 | 金塔大厦 | 民生路5号 | 33（2楼平街） | 644 | 重庆世恒 物业 | 5楼以下商业部分未交、住户已交 | 属于业主 | B报警系统瘫痪但能正常供水 | 2020年 |
| 58 | 阳光星座 | 民生路9号 | 31（2楼平街） | 360 | 重庆大正 物业 | 有 | 属于业主 | B消防设施部分损坏但能 正常供水 | 2021年 |
| 59 | 较场口77号1单元 | 较场口77号1单元 | 10 | 20 | 无 | 有 | 住宅 | F有消防隐患且缺部分消防设备设施，未纳入管网改造、管道锈蚀打不开不能确定能否正常供水 | 2022年 |
| 60 | 较场口77号2单元 | 较场口77号2单元 | 10 | 20 | 无 | 有 | 住宅 | F有消防隐患且缺部分消防设备设施，未纳入管网改造、管道锈蚀打不开不能确定能否正常供水 | 2022年 |
| 61 | 较场口77号3单元 | 较场口77号3单元 | 10 | 20 | 无 | 有 | 住宅 | F有消防隐患且缺部分消防设备设施，未纳入管网改造、管道锈蚀打不开不能确定能否正常供水 | 2022年 |
| 62 | 临江路26号1单元 | 临江路26号 | 11 | 44 | 无 | 无 | 盐业公司 | B有消防隐患且缺部分消防设施，能正常供水 | 2021年 |
| 63 | 临江路26号2单元 | 临江路26号 | 11 | 35 | 无 | 无 | 盐业公司 | B有消防隐患且缺部分消防设施，能正常供水 | 2021年 |
| 64 | 临江路26号3单元 | 临江路26号 | 11 | 22 | 无 | 无 | 工商银行 | B有消防隐患且缺部分消防设施，能正常供水 | 2021年 |
| 65 | 临江路8号 | 临江路8号 | 14 | 56 | 无 | 无 | 住宅 | C有消防隐患且缺部分消防设施，不能正常供水 | 2021年 |
| 66 | 戴家巷10号B单元 | 戴家巷10号 | 18 | 72 | 无 | 无 | 中国银行 | C有消防隐患且缺部分消防设施，不能正常供水 | 2021年 |
| 67 | 戴家巷12号1单元 | 戴家巷12号1单元 | 12 | 32 | 无 | 无 | 政协 | B有消防隐患且缺部分消防设施，但能正常通水 | 2022年 |
| 68 | 戴家巷12号2单元 | 戴家巷12号2单元 | 12 | 32 | 无 | 无 | 政协 | C有消防隐患且缺部分消防设施，不能正常通水 | 2022年 |
| 69 | 都市方舟 | 渝中区临江路72号 | 34 | 337 | 重庆心连心物业 | 有 | 私人 | B有消防隐患且缺部分消防设施，能正常供水 | 2022年 |
| 70 | 戴家巷25号 | 戴家巷25号 | 10 | 160 | 无 | 无 | 部分私房、房管所 | B有消防隐患且缺部分消防设施，能正常供水 | 2020年 |
| 71 | 戴家巷27号 | 戴家巷27号 | 11 | 56 | 无 | 无 | 多产权 | B有消防隐患且缺部分消防设施，能正常供水，但管道 破损已关闭 | 2020年 |
| 72 | 戴家巷26号 | 戴家巷26号 | 11 | 33 | 无 | 无 | 私人 | B有消防隐患且缺部分消防设施，能正常供水,但管道 破损已关闭 | 2020年 |
| 73 | 新华路88号A栋 | 新华路88号A栋 | 19 | 154 | 无 | 无 | 无、属于泛华公司管理，房产证未办理 | E消防设施瘫痪基本不堪用 | 2022年 |
| 74 | 新华路88号B栋 | 新华路88号B栋 | 14 | 232 | 无 | 无 | 无、属于泛华公司管理，房产证未办理 | E消防设施瘫痪基本不堪用 | 2022年 |
| 75 | 筷子街61号 | 筷子街61号 | 11 | 126 | 无 | 无 | 房管所、私人 | C消防设施陈旧，部分功能失效，无消防水 | 2020年 |
| 76 | 筷子街63号 | 筷子街63号 | 11 | 44 | 无 | 无 | 中国银行 | C消防设施陈旧，部分功能失效，无消防水 | 2020年 |
| 77 | 筷子街65号 | 筷子街65号 | 11 | 34 | 无 | 无 | 房管公司 | C消防设施陈旧，部分功能失效，无消防水 | 2020年 |
| 78 | 西来寺31号 | 西来寺31号 | 18 | 282 | 自治物业 | 无 | 商住 | B有消防隐患且缺部分消防设施，能正常供水 | 2020年 |
| 79 | 西来寺2号 | 西来寺2号 | 11 | 32 | 自治物业 | 无 | 住宅 | B有消防隐患且缺部分消防设施，能正常供水 | 2020年 |
| 80 | 西来寺3号 | 西来寺3号 | 12 | 36 | 自治物业 | 无 | 住宅 | B有消防隐患且缺部分消防设施，能正常供水 | 2020年 |
| 81 | 大井南巷3号 | 大井南巷3号 | 13 | 52 | 自治物业 | 无 | 住宅 | B有消防隐患且缺部分消防设施，能正常供水 | 2021年 |
| 82 | 大井南巷4号 | 大井南巷4号 | 13 | 90 | 自治物业 | 无 | 住宅 | B有消防隐患且缺部分消防设施，能正常供水 | 2021年 |
| 83 | 大井南巷5号 | 大井南巷5号 | 13 | 102 | 自治物业 | 无 | 住宅 | B有消防隐患且缺部分消防设施，能正常供水 | 2021年 |
| 84 | 大井南巷6号 | 大井南巷6号 | 14 | 103 | 自治物业 | 无 | 住宅 | B有消防隐患且缺部分消防设施，能正常供水 | 2021年 |
| 85 | 大井南巷7号 | 大井南巷7号 | 14 | 91 | 自治物业 | 无 | 住宅 | B有消防隐患且缺部分消防设施，能正常供水 | 2021年 |
| 86 | 大井巷13号 | 大井巷13号 | 14 | 99 | 自治物业 | 无 | 住宅 | B有消防隐患且缺部分消防设施，能正常供水 | 2021年 |
| 87 | 大井巷7号3-4单元 | 大井巷7号3-4单元 | 12 | 48 | 自治物业 | 无 | 住宅 | B有消防隐患且缺部分消防设施，能正常供水 | 2021年 |
| 88 | 临江门3号 | 临江门3号 | 12 | 52 | 自治物业 | 无 | 住宅 | B有消防隐患且缺部分消防设施，能正常供水 | 2022年 |
| 89 | 临江门5号 | 临江门5号 | 12 | 50 | 自治物业 | 无 | 住宅 | B有消防隐患且缺部分消防设施，能正常供水 | 2022年 |
| 90 | 临江门7号 | 临江门7号 | 12 | 51 | 自治物业 | 无 | 住宅 | B有消防隐患且缺部分消防设施，能正常供水 | 2022年 |
| 91 | 临江门9号 | 临江门9号 | 12 | 55 | 自治物业 | 无 | 住宅 | B有消防隐患且缺部分消防设施，能正常供水 | 2022年 |
| 92 | 新华大厦 | 新华路415号 | 25 | 83 | 新华物业 管理公司 | 无 | 多产权 | E商场喷淋和消防控制室 系统瘫痪 | 2020年 |
| 93 | 新华路449号1-2单元 | 新华路449号1-2 单元 | 11 | 92 | 无 | 无 | 建行、多产权 | B无消防应急照明 、疏散 指示标志，能正常通水 | 2021年 |
| 94 | 新华路457号 | 新华路457号 | 11 | 65 | 无 | 无 | 七星岗房管所 | B无消防应急照明 、疏散 指示标志，能正常通水 | 2022年 |
| 95 | 鑫龙大厦 | 渝中区左营街4号 | 40 | 121 | 鑫龙物业管理有限公司 | 有 | 多产权 | B无消防应急照明 、疏散 指示标志,能正常供水 | 2020年 |
| 96 | 渝中区左营街2号 | 渝中区左营街2号 | 14 | 45 | 重庆大运物业管理公司 | 有 | 多产权 | C无消防应急照明 、疏散 指示标志，无法正常通水 | 2022年 |
| 97 | 长城大厦 | 新华路337号 | 23 | 68 | 重庆大运物业管理公司 | 有 | 多产权 | B无消防应急照明 、疏散 指示标志，能正常通水 | 2021年 |
| 98 | 新华路371号 | 新华路371号 | 10 | 65 | 渝叶烟草 公司物管部 | 无 | 多产权 | B无消防应急照明 、疏散 指示标志，能正常通水 | 2021年 |
| 99 | 新华路383号 | 新华路383号 | 11 | 79 | 渝叶烟草 公司物管部 | 无 | 多产权 | B无消防应急照明 、疏散 指示标志，能正常通水 | 2020年 |
| 100 | 新华路459号 | 新华路459号 | 11 | 56 | 七星岗房管所 | 无 | 多产权 | B无消防应急照明 、疏散 指示标志，能正常通水 | 2021年 |
| 101 | 新华路485号 | 新华路485号 | 11 | 56 | 七星岗房管所 | 无 | 多产权 | B无消防应急照明 、疏散 指示标志，能正常通水 | 2022年 |

2.朝天门街道办事处

| 序号 | 建筑名称 | 建筑地址 | 层数 | 住户数 | 物管 | 大修基金 | 产权性质 | 消防情况 | 整治完成 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新丰巷6号1单元 | 新丰巷6号1单元 | 10 | 44 | 无 | 无 | 私人 | E消防设施瘫痪基本不堪用 | 2022年 |
| 2 | 新丰巷6号2单元 | 新丰巷6号2单元 | 10 | 44 | 无 | 无 | 私人 | E消防设施瘫痪基本不堪用 | 2022年 |
| 3 | 解放东路153号 | 解放东路153号 | 10 | 10 | 无 | 无 | 私人 | E消防设施瘫痪基本不堪用 | 2022年 |
| 4 | 元通寺1号 | 元通寺1号 | 11 | 128 | 无 | 无 | 私人 | E消防设施瘫痪基本不堪用 | 2022年 |
| 5 | 元通寺2号 | 元通寺2号 | 11 | 69 | 无 | 无 | 私人 | E消防设施瘫痪基本不堪用 | 2022年 |
| 6 | 元通寺3号 | 元通寺3号 | 11 | 59 | 无 | 无 | 私人 | E消防设施瘫痪基本不堪用 | 2022年 |
| 7 | 听江大厦 | 长滨路109号 | 21 | 150 | 中发善制 | 无 | 私人，1-5层长江航道局，6-21为住户 | E消防设施瘫痪基本不堪用 | 2020年 |
| 8 | 金和丽都A | 道门口16号 | 31 | 318 | 仁大物业 | 有 | 私人 | B缺部分消防设备设施，消防管道老化，无消防控制室，目前正在落实整改中；能通水。 | 2020年 |
| 9 | 金和丽都B | 道门口18号 | 30 | 198 | 仁大物业 | 有 | 混合，五层以下含五层是商场，五层以上是住宅 |  | 2020年 |
| 10 | 中驰小区37 | 二府衙37 | 35 | 280 | 凯江物业 | 有 | 混合，四层以下含四层是商场，四层以上是住宅 | B缺部分消防设备设施， 能正常通水 | 2020年 |
| 11 | 中驰小区38 | 二府衙38 | 27 | 486 | 凯江物业 | 有 | 私人 |  | 2020年 |
| 12 | 中驰小区39 | 二府衙39 | 22 | 219 | 凯江物业 | 有 | 私人 |  | 2020年 |
| 13 | 中驰小区40 | 二府衙40 | 25 | 456 | 凯江物业 | 有 | 私人，负一楼是望龙门幼儿园 |  | 2020年 |
| 14 | 中驰小区41 | 二府衙41 | 34 | 273 | 凯江物业 | 有 | 私人 |  | 2020年 |
| 15 | 新华路157号 | 新华路157号 | 19 | 190 | 鼎润物业 | 有 | 私人 | C缺部分消防设备设施， 不能正常通水 | 2021年 |
| 16 | 东升楼40号 | 东升楼40号 | 下9层 | 60 | 无 | 无 | 私人/农业银行，九层以上解放碑街道范围 | C缺部分消防设备设施， 不能正常通水 | 2022年 |
| 17 | 怡安楼 | 陕西路50号 | 29 | 240 | 自主物业 | 无 | 私人 | F缺部分消防设备设施，通水情况未知 | 2021年 |
| 18 | 朝千路8号1单元 | 朝千路8号 | 10 | 33 | 自治 | 无 | 住宅 | B缺部分消防设备设施， 能正常通水 | 2021年 |
| 19 | 朝千路8号2单元 | 朝千路8号 | 10 | 22 | 自治 | 无 | 住宅 | B缺部分消防设备设施， 能正常通水 | 2021年 |
| 20 | 朝千路8号3单元 | 朝千路8号 | 10 | 22 | 自治 | 无 | 住宅 | B缺部分消防设备设施， 能正常通水 | 2021年 |
| 21 | 朝千路8号4单元 | 朝千路8号 | 10 | 22 | 自治 | 无 | 住宅 | B缺部分消防设备设施， 能正常通水 | 2021年 |
| 22 | 朝千路21号 | 朝千路21号 | 12 | 0 | 无 | 无 | 住宅 | B缺部分消防设备设施， 能正常通水 | 2021年 |
| 23 | 两江嘉苑 | 新华路46号 | 26 | 294 | 国顺物业 | 有 | 住宅 | B有消防隐患且缺部分消防设备设施，能正常通水 | 2020年 |
| 24 | 两江嘉苑 | 新华路42号 | 24 | 159 | 国顺物业 | 有 | 住宅 | B缺部分消防设备设施， 能正常通水 | 2020年 |
| 25 | 两江嘉苑 | 新华路38号 | 30 | 336 | 国顺物业 | 有 | 商住，1-5商业5-30住宅 | B缺部分消防设备设施， 能正常通水 | 2020年 |
| 26 | 信义大厦 | 信义街32号 | 20 | 0 | 康翔 | 无 | 商用 | C缺部分消防设备设施， 不能正常通水 | 2021年 |
| 27 | 两江汇 | 新华路8号 | 11 | 0 | 金鼎日杂 | 无 | 商用 | B缺部分消防设备设施， 能正常通水 | 2021年 |
| 28 | 下蔡家湾9号 | 下蔡家湾9号 | 10 | 31 | 无 | 无 | 部分自有 | B仅少部分设施损坏但能 正常供水 | 2020年 |
| 29 | 东河湾B栋 | 朝千路26号 | 33 | 202 | 枫林秀水物业 | 有 | 自有 | B仅少部分设施损坏但能 正常供水 | 2020年 |
| 30 | 东河湾C栋 | 朝千路28号 | 33 | 319 | 枫林秀水物业 | 有 | 自有 | B仅少部分设施损坏但能 正常供水 | 2020年 |
| 31 | 正美园小区 | 巴县衙门46号 | 29 | 286 | 凯逸物业 | 无 | 部分私房，部分公房，1-3层为商用市场 | B仅少部分设施损坏但能 正常供水，已改造完成 | 2020年 |
| 32 | 鑫隆花园小区 | 文化街48号 | 30 | 334 | 鑫龙物业 | 部分有，部分无（业委会到期） | 部分私房，部分公房，1-3层为商用市场 | B仅少部分设施损坏但能 正常供水，已改造完成 | 2020年 |
| 33 | 西三街4号 | 西三街4号 | 14 | 143 | 荣发物业 | 无 | 部分私房，部分公房，1-3层为商用市场 | B仅少部分设施损坏但能 正常供水 | 2021年 |
| 34 | 西三街5号 | 西三街5号 | 14 | 99 | 荣发物业 | 无 | 部分私房，部分公房，1-3层为商用市场 | B仅少部分设施损坏但能 正常供水 | 2021年 |
| 35 | 西三街6号 | 西三街6号 | 14 | 132 | 荣发物业 | 无 | 部分私房，部分公房，1-3层为商用市场 | B仅少部分设施损坏但能 正常供水 | 2021年 |
| 36 | 西三街7号 | 西三街7号 | 14 | 110 | 荣发物业 | 无 | 部分私房，部分公房，1-3层为商用市场 | B仅少部分设施损坏但能 正常供水 | 2021年 |
| 37 | 西三街8号 | 西三街8号 | 14 | 122 | 荣发物业 | 无 | 部分私房，部分公房，1-3层为商用市场 | B仅少部分设施损坏但能 正常供水 | 2021年 |
| 38 | 西三街9号 | 西三街9号 | 14 | 110 | 荣发物业 | 无 | 部分私房，部分公房，1-3层为商用市场 | B仅少部分设施损坏但能 正常供水 | 2021年 |
| 39 | 扶贫大厦1 | 解放东路136号 | 14 | 44 | 荣发物业 | 有 | 部分私房，部分公房，1-3层为商用市场 | B仅少部分设施损坏但能 正常供水 | 2022年 |
| 40 | 扶贫大厦2 | 解放东路138号 | 14 | 66 | 荣发物业 | 有 | 部分私房，部分公房，1-3层为商用市场 | B仅少部分设施损坏但能 正常供水 | 2022年 |
| 41 | 扶贫大厦3 | 解放东路140号 | 14 | 110 | 荣发物业 | 有 | 部分私房，部分公房，1-3层为商用市场 | B仅少部分设施损坏但能 正常供水 | 2022年 |
| 42 | 扶贫大厦4 | 解放东路142号 | 14 | 88 | 荣发物业 | 有 | 部分私房，部分公房，1-3层为商用市场 | B仅少部分设施损坏但能 正常供水 | 2022年 |
| 43 | 扶贫大厦5 | 解放东路144号 | 14 | 55 | 荣发物业 | 有 | 部分私房，部分公房，1-3层为商用市场 | B仅少部分设施损坏但能 正常供水 | 2022年 |
| 44 | 世纪龙门大厦 | 解放东路128号 | 33 | 234 | 荣发物业 | 部份有（私房有大修基金，公房无） | 私房，1-7层为商用 | B仅少部分设施损坏但能 正常供水 | 2022年 |
| 45 | 天奇望龙居 | 西三街10号 | 37 | 565 | 青丽物业 | 有 | 私房，1-2层为商用市场，地下3层为车库 | E消防设施瘫痪基本不堪用 | 2022年 |
| 46 | 天奇望龙居 | 西三街11号 | 37 | 384 | 青丽物业 | 有 | 私房，1-2层为商用市场，地下3层为车库 | E消防设施瘫痪基本不堪用 | 2022年 |
| 47 | 东水门下巷 | 东水门下巷4号 | 12 | 76 | 无 | 无 | 多产权、部分自有 | B仅少部分设施损坏但能 正常供水 | 2020年 |
| 48 | 东水门下巷 | 东水门下巷5号 | 12 | 75 | 无 | 无 | 多产权、部分自有 | B仅少部分设施损坏但能 正常供水 | 2020年 |
| 49 | 东水门下巷 | 东水门下巷6号 | 12 | 73 | 无 | 无 | 多产权、部分自有 | B仅少部分设施损坏但能 正常供水 | 2020年 |
| 50 | 东水门下巷 | 东水门下巷7号 | 12 | 71 | 无 | 无 | 多产权、部分自有 | B仅少部分设施损坏但能 正常供水 | 2020年 |
| 51 | 东水门下巷 | 东水门下巷8号 | 12 | 71 | 无 | 无 | 多产权、部分自有 | B仅少部分设施损坏但能 正常供水 | 2020年 |
| 52 | 东水门下巷 | 东水门下巷9号 | 12 | 73 | 无 | 无 | 多产权、部分自有 | B仅少部分设施损坏但能 正常供水 | 2020年 |

3.七星岗街道办事处

| 序号 | 建筑名称 | 建筑地址 | 层数 | 住户数 | 物管 | 大修基金 | 产权性质 | 消防情况 | 整治完成 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 临华路13号 | 临华路13号 | 12 | 36 | 自治物业 | 无 | 住宅 | D有消防隐患且完全无消防设备设施 | 2022年 |
| 2 | 临华路14号 | 临华路14号 | 13 | 52 | 自治物业 | 无 | 住宅 | D有消防隐患且完全无消防设备设施 | 2022年 |
| 3 | 临华路15号 | 临华路15号 | 12 | 24 | 自治物业 | 无 | 住宅 | D有消防隐患且完全无消防设备设施 | 2022年 |
| 4 | 临华路17号 | 临华路17号 | 13 | 39 | 自治物业 | 无 | 住宅 | 一户一表，消防水压不足 | 2020年 |
| 5 | 临华路18号 | 临华路18号 | 16 | 80 | 自治物业 | 无 | 住宅 | 一户一表，消防水压不足 | 2020年 |
| 6 | 临华路19号 | 临华路19号 | 18 | 72 | 自治物业 | 无 | 住宅 | 一户一表，消防水压不足 | 2020年 |
| 7 | 临华路20号 | 临华路20号 | 18 | 72 | 自治物业 | 无 | 住宅 | 一户一表，消防水压不足 | 2020年 |
| 8 | 临华路21号 | 临华路21号 | 17 | 136 | 自治物业 | 无 | 住宅 | 一户一表，消防水压不足 | 2020年 |
| 9 | 临华路23号 | 临华路23号 | 14 | 112 | 自治物业 | 无 | 住宅 | 一户一表，消防水压不足 | 2020年 |
| 10 | 临华路24号 | 临华路24号 | 14 | 112 | 自治物业 | 无 | 住宅 | 一户一表，消防水压不足 | 2020年 |
| 11 | 临华路25号 | 临华路25号 | 13 | 104 | 自治物业 | 无 | 住宅 | 一户一表，消防水压不足 | 2021年 |
| 12 | 临华路26号 | 临华路26号 | 12 | 96 | 自治物业 | 无 | 住宅 | 一户一表，消防水压不足 | 2021年 |
| 13 | 临华路27号 | 临华路27号 | 13 | 130 | 自治物业 | 无 | 住宅 | 一户一表，消防水压不足 | 2021年 |
| 14 | 临华路28号 | 临华路28号 | 13 | 130 | 自治物业 | 无 | 住宅 | 一户一表，消防水压不足 | 2021年 |
| 15 | 临华路29号 | 临华路29号 | 13 | 104 | 自治物业 | 无 | 住宅 | 一户一表，消防水压不足 | 2021年 |
| 16 | 临华路30号 | 临华路30号 | 13 | 104 | 自治物业 | 无 | 住宅 | 一户一表，消防水压不足 | 2021年 |
| 17 | 临华路41号 | 临华路41号 | 15 | 75 | 自治物业 | 无 | 住宅 | 一户一表，消防水压不足 | 2021年 |
| 18 | 临华路42号 | 临华路42号 | 15 | 75 | 自治物业 | 无 | 住宅 | 一户一表，消防水压不足 | 2021年 |
| 19 | 捍卫路16号 | 捍卫路16号 | 11 | 22 | 自治物业 | 无 | 住宅 | 一户一表改造，水压不足 | 2020年 |
| 20 | 捍卫路52号1单元 | 捍卫路52号1单元 | 10 | 40 | 无 | 无 | 住宅 | 一户一表改造，水压不足 | 2020年 |
| 21 | 捍卫路52号2单元 | 捍卫路52号2单元 | 11 | 50 | 无 | 无 | 住宅 | 一户一表改造，水压不足 | 2020年 |
| 22 | 捍卫路56号 | 捍卫路56号 | 12 | 48 | 无 | 无 | 住宅 | 一户一表改造，水压不足 | 2020年 |
| 23 | 捍卫路57号 | 捍卫路57号 | 12 | 48 | 无 | 无 | 住宅 | 一户一表改造，水压不足 | 2021年 |
| 24 | 捍卫路60号 | 捍卫路60号 | 10 | 80 | 无 | 无 | 住宅 | 一户一表改造，水压不足 | 2021年 |
| 25 | 捍卫路61号 | 捍卫路61号 | 12 | 83 | 无 | 无 | 住宅 | 一户一表改造，水压不足 | 2021年 |
| 26 | 华一村15号1单元 | 华一村15号 | 15 | 68 | 无 | 无 | 住宅 | B有消防隐患且缺部分消防设备设施，能正常通水 | 2021年 |
| 27 | 华一村17号2单元 | 华一村17号 | 16 | 64 | 无 | 无 | 住宅 | B有消防隐患且缺部分消防设备设施，能正常通水 | 2021年 |
| 28 | 新德村221号 | 新德村221号 | 15 | 98 | 无 | 无 | 住宅 | 一户一表改造，水压不足 | 2022年 |
| 29 | 新德村227号 | 新德村227号 | 10 | 30 | 无 | 无 | 住宅 | 一户一表改造，水压不足 | 2022年 |
| 30 | 新德村228号 | 新德村228号 | 11 | 33 | 无 | 无 | 住宅 | 一户一表改造，水压不足 | 2022年 |
| 31 | 新德村220号 | 新德村220号 | 15 | 105 | 无 | 无 | 住宅 | 一户一表改造，水压不足 | 2022年 |
| 32 | 新德村197号 | 新德村197号 | 20 | 160 | 自治物业 | 无 | 住宅 | 一户一表改造，水压不足 | 2022年 |
| 33 | 新德村198号 | 新德村198号 | 13 | 91 | 自治物业 | 无 | 住宅 | F正在改造中 | 2022年 |
| 34 | 新德村199号 | 新德村199号 | 13 | 75 | 自治物业 | 无 | 住宅 | F正在改造中 | 2022年 |
| 35 | 新德村200号 | 新德村200号 |  |  | 自治物业 | 无 | 住宅 | F正在改造中 | 2022年 |
| 36 | 银中大厦1 | 中山一路152号 | 31 | 350 | 有 | 部分业主 缴纳 | 商住混合 | B有消防隐患且缺部分消防设备设施，能正常通水 | 2022年 |
| 37 | 银中大厦2 | 中山一路160号 | 31 | 350 | 有 | 部分业主 缴纳 | 商住混合 | B有消防隐患且缺部分消防设备设施，能正常通水 | 2022年 |
| 38 | 新德村219号 | 新德村219号 | 13 | 单位 租用 | 无 |  | 其他 | C有消防隐患且缺部分消防设备设施，不能正常通水 | 2021年 |
| 39 | 红旗工业楼宇A栋 | 捍卫路102号 | 8 |  | 有 | 无 | 商业 | B有消防隐患且缺部分消防设备设施，能正常通水 | 2020年 |
| 40 | 红旗工业楼宇B栋 | 捍卫路102号 | 5 |  | 有 | 无 | 商业 | B有消防隐患且缺部分消防设备设施，能正常通水 | 2020年 |
| 41 | 天官府32号 | 天官府32号 | 11 | 77 | 无 | 无 | 住宅 | 一户一表改造，水压不足 | 2022年 |
| 42 | 兴隆居 | 兴隆街131号 | 11 | 44 | 有 | 无 | 住宅 | 一户一表改造，水压不足 | 2020年 |
| 43 | 华一路18号 | 华一路18号 | 10 | 30 | 自治物管 | 无 | 住宅 | 一户一表改造，水压不足 | 2022年 |
| 44 | 华一路20号 | 华一路20号 | 15 | 120 | 自治物管 | 有 | 住宅 | B有消防隐患且缺部分消防设备设施，能正常通水 | 2020年 |
| 45 | 华一路19号 | 华一路19号 | 15 | 75 | 自治物管 | 有 | 住宅 | B有消防隐患且缺部分消防设备设施，能正常通水 | 2020年 |
| 46 | 华一坡31号 | 华一坡31号 | 14 | 112 | 自治物管 | 有 | 住宅 | 一户一表改造，水压不足 | 2020年 |
| 47 | 华一坡30号 | 华一坡30号 | 14 | 56 | 自治物管 | 无 | 住宅 | 一户一表改造，水压不足 | 2021年 |
| 48 | 华一坡29号 | 华一坡29号 | 14 | 56 | 自治物管 | 无 | 住宅 | 一户一表改造，水压不足 | 2021年 |
| 49 | 华一坡28号 | 华一坡28号 | 15 | 60 | 自治物管 | 有 | 住宅 | 一户一表改造，水压不足 | 2021年 |
| 50 | 华一坡27号 | 华一坡27号 | 15 | 60 | 自治物管 | 无 | 住宅 | 一户一表改造，水压不足 | 2021年 |
| 51 | 华一坡22号 | 华一坡22号 | 15 | 75 | 自治物管 | 无 | 住宅 | 一户一表改造，水压不足 | 2020年 |
| 52 | 华一坡21号 | 华一坡21号 | 15 | 75 | 自治物管 | 无 | 住宅 | 一户一表改造，水压不足 | 2020年 |
| 53 | 华一坡19号 | 华一坡19号 | 14 | 70 | 自治物管 | 无 | 住宅 | 一户一表改造，水压不足 | 2020年 |
| 54 | 华一坡20号 | 华一坡20号 | 15 | 60 | 自治物管 | 无 | 住宅 | 一户一表改造，水压不足 | 2020年 |
| 55 | 华一路17号 | 华一大楼 | 10 |  | 无 | 无 | 商业 | D有消防隐患且完全无消防设备设施 | 2021年 |
| 56 | 居民楼 | 中一支路42号 | 16 | 96 | 自治 | 无 | 住宅 | D有消防隐患且完全无消防设备设施）一户一表 | 2022年 |
| 57 | 水市巷13号 | 七星岗水市巷13号 | 11 | 40 | 无 | 无 | 住宅 | D有消防隐患且完全无消防设施设备，一户一表 | 2022年 |
| 58 | 水市巷14号 | 七星岗水市巷14号 | 11 | 41 | 无 | 无 | 住宅 | D有消防隐患且完全无消防设施设备，一户一表 | 2022年 |
| 59 | 水市巷17号 | 七星岗水市巷17号 | 11 | 43 | 无 | 无 | 住宅 | D有消防隐患且完全无消防设施设备，一户一表 | 2022年 |
| 60 | 和平路272号 | 七星岗和平路272号 | 12 | 67 | 无 | 无 | 住宅 | D有消防隐患且完全无消防设施设备，一户一表 | 2021年 |
| 61 | 和平路288号 | 七星岗和平路288号 | 13 | 65 | 无 | 无 | 住宅 | D有消防隐患且完全无消防设施设备，一户一表 | 2021年 |
| 62 | 和平路290号 | 七星岗和平路290号 | 14 | 76 | 无 | 无 | 住宅 | D有消防隐患且完全无消防设施设备，一户一表 | 2021年 |
| 63 | 和平路292号 | 七星岗和平路292号 | 13 | 52 | 无 | 无 | 住宅 | D有消防隐患且完全无消防设施设备，一户一表 | 2021年 |
| 64 | 金汤街24号2单元 | 七星岗24号2单元 | 10 | 20 | 无 | 无 | 住宅 | D有消防隐患且完全无消防设施设备，一户一表 | 2021年 |
| 65 | 金汤街24号3单元 | 七星岗24号3单元 | 10 | 30 | 无 | 无 | 住宅 | D有消防隐患且完全无消防设施设备，一户一表 | 2021年 |
| 66 | 金汤街24号4单元 | 七星岗24号4单元 | 10 | 40 | 无 | 无 | 住宅 | D有消防隐患且完全无消防设施设备，一户一表 | 2021年 |
| 67 | 金汤街77号 | 七星岗金汤街77号 | 13 | 104 | 无 | 无 | 住宅 | D有消防隐患且完全无消防设施设备，一户一表 | 2021年 |
| 68 | 金汤街78号 | 七星岗金汤街78号 | 13 | 116 | 无 | 无 | 住宅 | D有消防隐患且完全无消防设施设备，一户一表 | 2021年 |
| 69 | 金山大厦 | 七星岗中山一路97号 | 32 | 280 | 有 | 部分大修基金，部分大修基金被开发商卷走 | 商住混合 | D住宅有消防隐患且完全无消防设施设备 | 2022年 |

4.南纪门街道办事处

| 序号 | 建筑名称 | 建筑地址 | 层数 | 住户数 | 物管 | 大修基金 | 产权性质 | 消防情况 | 整治完成 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 十八梯大厦A栋 | 花街子16号 | 10 | 77 | 明灏物业 | 有 | 混合产权 | B仅少部分设施损坏但能正常供水 | 2020年 |
| 2 | 十八梯大厦B栋 | 花街子18号 | 30 | 244 | 明灏物业 | 有 | 混合产权 | B仅少部分设施损坏但能正常供水 | 2020年 |
| 3 | 十八梯大厦C栋 | 花街子20号 | 30 | 197 | 明灏物业 | 有 | 混合产权有5户为统计物业产权面积254.3㎡其他均为私人产权 | B仅少部分设施损坏但能正常供水 | 2020年 |
| 4 | 日报社12号居民楼 | 解放西路66号 | 18 | 72 | 重报物业 | 有 | 个人产权 | E消防设施瘫痪基本不堪用 | 2020年 |
| 5 | 日报社13号居民楼 | 解放西路66号 | 20 | 80 | 重报物业 | 有 | 个人产权 | E消防设施瘫痪基本不堪用 | 2020年 |
| 6 | 日报社15号居民楼 | 解放西路66号 | 32 | 248 | 重报物业 | 有 | 个人产权 | E消防设施瘫痪基本不堪用 | 2020年 |
| 7 | 日报社16号居民楼 | 解放西路66号 | 32 | 248 | 重报物业 | 有 | 个人产权 | E消防设施瘫痪基本不堪用 | 2020年 |
| 8 | 解放西路199号，分6个单元 | 解放西路199号，分6个单元 | 16 | 117 | 无 | 无 | 混合产权 | F未移交 | 2020年 |
| 9 | 文化街130号 | 文化街130号 | 10 | 28 | 无 | 无 | 混合产权 | F未移交 | 2020年 |
| 10 | 文化街131号 | 文化街131号 | 10 | 20 | 无 | 无 | 混合产权 | F未移交 | 2020年 |
| 11 | 文化街133号 | 文化街133号 | 12 | 72 | 无 | 无 | 混合产权 | F未移交 | 2020年 |
| 12 | 文化街134号 | 文化街134号 | 10 | 60 | 无 | 无 | 混合产权 | F未移交 | 2020年 |
| 13 | 长滨大厦 | 解放西路142号 长滨大厦 | 30 | 236 | 奥林物业 | 无 | 多产权房 | E消防设施瘫痪基本不堪用 | 2021年 |
| 14 | 解放西路227号 南滨大厦 | 解放西路227号 南滨大厦 | 33 | 150 | 盛迪亚物业 | 有，约60万元，在渝中区大修基金管理中心 | 多产权房 | E消防设施瘫痪基本不堪用 | 2021年 |
| 15 | 蔡家石堡5号 | 蔡家石堡5号 | 15 | 195 | 无 | 无 | 混合产权庆安物业有160户、 | C消防设施基本堪用但不能正常供水 | 2021年 |
| 16 | 解放西路203号居民楼 | 解放西路203号居民楼 | 16 | 51 | 无 | 无 | 多产权房 | B仅少部分设施损坏但能 正常供水 | 2021年 |
| 17 | 渝中区解放西路209号居民楼 | 渝中区解放西路209号居民楼 | 16 | 67 | 无 | 无 | 多产权房 | B仅少部分设施损坏但能 正常供水 | 2021年 |
| 18 | 中兴大厦 | 凉亭子2-4号 | 28 | 301 | 奥林物业 | 无 | 混合产权 | C消防设施基本堪用但不能正常供水 | 2021年 |
| 19 | 蔡家石堡17号 | 蔡家石堡17号 | 15 | 385 | 鑫宝物业 | 无 | 混合产权 | B仅少部分设施损坏但能 正常供水 | 2021年 |
| 20 | 蔡家石堡15号 | 蔡家石堡15号 | 15 | 60 | 无 | 无 | 混合产权 | B仅少部分设施损坏但能 正常供水 | 2021年 |
| 21 | 蔡家石堡13号 | 蔡家石堡13号 | 15 | 150 | 无 | 无 | 混合产权 | B仅少部分设施损坏但能 正常供水 | 2021年 |
| 22 | 蔡家石堡11号 | 蔡家石堡11号 | 15 | 150 | 无 | 无 | 混合产权 | B仅少部分设施损坏但能 正常供水 | 2021年 |
| 23 | 蔡家石堡9号 | 蔡家石堡9号 | 15 | 135 | 无 | 无 | 七星岗房管所 | B仅少部分设施损坏但能 正常供水 | 2021年 |
| 24 | 蔡家石堡7号 | 蔡家石堡7号 | 15 | 150 |  | 无 | 混合产权 | B仅少部分设施损坏但能 正常供水 | 2021年 |
| 25 | 蔡家石堡3号 | 蔡家石堡3号 | 15 | 150 | 鑫宝物业 | 无 | 混合产权 | B仅少部分设施损坏但能 正常供水 | 2021年 |
| 26 | 蔡家石堡1号 | 蔡家石堡1号 | 15 | 210 | 鑫宝物业 | 无 | 混合产权 | B仅少部分设施损坏但能 正常供水 | 2021年 |
| 27 | 蔡家石堡2号 | 蔡家石堡2号 | 10 | 50 | 无 | 无 | 个人产权 | C消防设施基本堪用但不能正常供水 | 2022年 |
| 28 | 星辰花园 | 渝中区解放西路335号 | 32 | 186 | 盛迪亚物业 | 无 | 多产权 | B仅少部分设施损坏但能 正常供水 | 2022年 |
| 29 | 新兴大厦 | 中兴路140号 | 26 | 124 | 利旺龙物业2018年入场 | 约30户住户有大修基金 存放于渝中区大修基金管理中心 | 个人产权 | B仅少部分设施损坏但能 正常供水 | 2022年 |
| 30 | 花街子居民楼 | 花街子103号 | 10 | 47 | 无 | 无 | 混合产权部分为杏林中学产权30户约936㎡其余的私房 | B仅少部分设施损坏但能 正常供水 | 2022年 |
| 31 | 凯旋银行大厦 | 凯旋路98号 | 35 | 147 | 重庆渝庆旧城改造有限公司（开发商未移交） | 无 | 单位产权3套，个人产权144套 | C消防设施基本堪用但不能正常供水。只有40吨生活用水，生活用水用完后无法提供消防用水 | 2022年 |
| 32 | 蔡家石堡8号 | 蔡家石堡8号 | 10 | 50 | 无 | 无 | 混合产权：交通银行重庆分行有19套 余下31套为个人产权 | C消防设施基本堪用但不能正常供水 | 2022年 |
| 33 | 凯旋路96号 | 凯旋路96号 | 31 | 108 | 家俊物业 | 无 | 住房 | F未改造 | 2022年 |

5.菜园坝街道办事处

| 序号 | 建筑名称 | 建筑地址 | 层数 | 住户数 | 物管 | 大修基金 | 产权性质 | 消防情况 | 整治完成 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交通街1号 | 交通街1号 | 14 | 42 | 交通街社区居委会 | 无 | 部分产权，部分使用权 | B已改造，有消防栓箱，已通水，未配置水枪，水带，有2具灭火器 | 2020年 |
| 2 | 交通街3号 | 交通街3号 | 14 | 42 | 交通街社区居委会 | 无 | 部分产权，部分使用权 | B已改造，有消防栓箱，已通水，未配置水枪，水带，有2具灭火器 | 2020年 |
| 3 | 交通街5号 | 交通街5号 | 14 | 56 | 交通街社区居委会 | 无 | 部分产权，部分使用权 | B已改造，有消防栓箱，已通水，未配置水枪，水带，有2具灭火器 | 2020年 |
| 4 | 交通街7号 | 交通街7号 | 14 | 56 | 交通街社区居委会 | 无 | 部分产权，部分使用权 | B已改造，有消防栓箱，已通水，未配置水枪，水带，有2具灭火器 | 2020年 |
| 5 | 交通街9号 | 交通街9号 | 16 | 96 | 交通街社区居委会 | 无 | 部分产权，部分使用权 | B已改造，有消防栓箱，已通水，未配置水枪，水带，有2具灭火器 | 2020年 |
| 6 | 交通街11号 | 交通街11号 | 16 | 109 | 交通街社区居委会 | 无 | 部分产权，部分使用权 | B已改造，无消防栓箱，只有出水口，已通水，未配置水枪，水带，有2具灭火器 | 2020年 |
| 7 | 交通街13号 | 交通街13号 | 16 | 96 | 交通街社区居委会 | 无 | 部分产权，部分使用权 | B已改造，无消防栓箱，只有出水口，已通水，未配置水枪，水带，有2具灭火器 | 2020年 |
| 8 | 交通街15号 | 交通街15号 | 16 | 93 | 交通街社区居委会 | 无 | 部分产权，部分使用权 | B已改造，无消防栓箱，只有出水口，已通水，未配置水枪，水带，有2具灭火器 | 2020年 |
| 9 | 交通街17号 | 交通街17号 | 16 | 96 | 交通街社区居委会 | 无 | 部分产权，部分使用权 | B已改造，无消防栓箱，只有出水口，已通水，未配置水枪，水带，有2具灭火器 | 2020年 |
| 10 | 交通街19号 | 交通街19号 | 16 | 80 | 交通街社区居委会 | 无 | 部分产权，部分使用权 | B已改造，无消防栓箱，只有出水口，已通水，未配置水枪，水带，有2具灭火器 | 2020年 |
| 11 | 交通街21号 | 交通街21号 | 16 | 105 | 交通街社区居委会 | 无 | 部分产权，部分使用权 | B已改造，无消防栓箱，只有出水口，已通水，未配置水枪，水带，有2具灭火器 | 2020年 |
| 12 | 交通街23号 | 交通街23号 | 16 | 96 | 交通街社区居委会 | 无 | 部分产权，部分使用权 | B已改造，无消防栓箱，只有出水口，已通水，未配置水枪，水带，有2具灭火器 | 2020年 |
| 13 | 交通街25号 | 交通街25号 | 17 | 85 | 交通街社区居委会 | 无 | 部分产权，部分使用权 | B已改造，无消防栓箱，只有出水口，已通水，未配置水枪，水带，有2具灭火器 | 2020年 |
| 14 | 交通街27号 | 交通街27号 | 17 | 96 | 交通街社区居委会 | 无 | 部分产权，部分使用权 | B已改造，无消防栓箱，只有出水口，已通水，未配置水枪，水带，有2具灭火器 | 2020年 |
| 15 | 交通街29号 | 交通街29号 | 17 | 83 | 交通街社区居委会 | 无 | 部分产权，部分使用权 | B已改造，无消防栓箱，只有出水口，已通水，未配置水枪，水带，有2具灭火器 | 2020年 |
| 16 | 交通街6号 | 交通街6号 | 12 | 190 | 将行森物业 | 无 | 部分产权，部分使用权 | B已改造，无消防栓箱，只有出水口，已通水，未配置水枪，水带，有2具灭火器 | 2020年 |
| 17 | 交通街8号 | 交通街8号 | 15 | 183 | 交通街社区居委会 | 无 | 部分产权，部分使用权 | B已改造，无消防栓箱，只有出水口，已通水，未配置水枪，水带，有2具灭火器 | 2020年 |
| 18 | 交通街10号 | 交通街10号 | 15 | 158 | 交通街社区居委会 | 无 | 部分产权，部分使用权 | B已改造，无消防栓箱，只有出水口，已通水，未配置水枪，水带，有2具灭火器 | 2020年 |
| 19 | 交通街12号 | 交通街12号 | 15 | 151 | 交通街社区居委会 | 无 | 部分产权，部分使用权 | B已改造，无消防栓箱，只有出水口，已通水，未配置水枪，水带，有2具灭火器 | 2020年 |
| 20 | 交通街14号 | 交通街14号 | 15 | 162 | 交通街社区居委会 | 无 | 部分产权，部分使用权 | B已改造，无消防栓箱，只有出水口，已通水，未配置水枪，水带，有2具灭火器 | 2020年 |
| 21 | 交通街16号 | 交通街16号 | 15 | 88 | 交通街社区居委会 | 无 | 部分产权，部分使用权 | B已改造，无消防栓箱，只有出水口，已通水，未配置水枪，水带，有2具灭火器 | 2020年 |
| 22 | 交通街18号 | 交通街18号 | 14 | 54 | 交通街社区居委会 | 无 | 部分产权，部分使用权 | B已改造，无消防栓箱，只有出水口，已通水，未配置水枪，水带，有2具灭火器 | 2020年 |
| 23 | 交通街20号 | 交通街20号 | 14 | 68 | 交通街社区居委会 | 无 | 部分产权，部分使用权 | B已改造，无消防栓箱，只有出水口，已通水，未配置水枪，水带，有2具灭火器 | 2020年 |
| 24 | 交通街22号 | 交通街22号 | 14 | 102 | 交通街社区居委会 | 无 | 部分产权，部分使用权 | B已改造，无消防栓箱，只有出水口，已通水，未配置水枪，水带，有2具灭火器 | 2020年 |
| 25 | 交通街24号 | 交通街24号 | 14 | 106 | 交通街社区居委会 | 无 | 部分产权，部分使用权 | B已改造，有消防栓箱，已通水，未配置水枪，水带，有2具灭火器 | 2020年 |
| 26 | 江屿朗廷C1幢 | 菜袁路168号20幢 | 32 | 8 | 有 | 有 | 个人 | B有灭火器2具、消防设备，能正常通水 | 2020年 |
| 27 | 江屿朗廷C2幢 | 菜袁路168号19 | 32 | 10 | 有 | 有 | 个人 | B有灭火器2具、消防设备，能正常通水 | 2020年 |
| 28 | 江屿朗廷C3幢 | 菜袁路168号18幢 | 32 | 10 | 有 | 有 | 个人 | B有灭火器2具、消防设备，能正常通水 | 2020年 |
| 29 | 江屿朗廷B1幢 | 菜袁路168号13幢 | 44 | 12 | 有 | 有 | 个人 | B有灭火器2具、消防设备，能正常通水 | 2020年 |
| 30 | 江屿朗廷B2幢 | 菜袁路168号9幢 | 40 | 8 | 有 | 有 | 个人 | B有灭火器2具、消防设备，能正常通水 | 2020年 |
| 31 | 江屿朗廷B3幢 | 菜袁路168号6幢 | 40 | 8 | 有 | 有 | 个人 | B有灭火器2具、消防设备，能正常通水 | 2020年 |
| 32 | 江屿朗廷B5幢 | 菜袁路168号7幢 | 33 | 6 | 有 | 有 | 个人 | B有灭火器2具、消防设备，能正常通水 | 2020年 |
| 33 | 江屿朗廷B6幢 | 菜袁路168号10幢 | 33 | 6 | 有 | 有 | 个人 | B有灭火器2具、消防设备，能正常通水 | 2020年 |
| 34 | 江屿朗廷B7幢 | 菜袁路168号11幢 | 33 | 8 | 有 | 有 | 个人 | B有灭火器2具、消防设备，能正常通水 | 2020年 |
| 35 | 民新花园196号附1号幢 | 菜袁路196号 附1号 | 32 | 13 | 有 | 有 | 个人 | B有灭火器6具、消防设备，能正常通水 | 2020年 |
| 36 | 民新花园196号附6号幢 | 菜袁路196号 附6号 | 28 | 8 | 有 | 有 | 个人 | B有灭火器6具、消防设备，能正常通水 | 2020年 |
| 37 | 平安小区188号 | 平安街188号 | 10 | 13 | 无 | 无 | 个人 | B有灭火器22、消防设备，能正常通水 | 2021年 |
| 38 | 平安小区189号 | 平安街189号 | 10 | 12 | 无 | 无 | 个人 | B有灭火器22、消防设备，能正常通水 | 2021年 |
| 39 | 平安小区190号 | 平安街190号 | 10 | 13 | 无 | 无 | 个人 | B有灭火器22、消防设备，能正常通水 | 2021年 |
| 40 | 长滨路305-309号居民楼 | 长滨路305-309号 | 11 | 176 | 无 | 部分有大修基金 | 住宅 | C管网已损坏，无消防水，无水带水枪，有灭火器16具 | 2022年 |
| 41 | 南区路85号居民楼 | 南区路85号 | 11 | 44 | 无 | 部分有大修基金 | 住宅 | C管网已损坏，无消防水，无水带水枪，有灭火器2具 | 2022年 |
| 42 | 南区路86号居民楼 | 南区路86号 | 11 | 44 | 无 | 部分有大修基金 | 住宅 | C管网已损坏，无消防水，无水带水枪，有灭火器4具 | 2022年 |
| 43 | 南区路87号居民楼 | 南区路87号 | 11 | 44 | 无 | 部分有大修基金 | 住宅 | C管网已损坏，无消防水，无水带水枪，有灭火器4具 | 2022年 |
| 44 | 南区路95号居民楼 | 南区路95号 | 19 | 418 | 无 | 部分有大修基金 | 住宅 | C管网已损坏，无消防水，无水带水枪，有灭火器4具 | 2022年 |
| 45 | 南区路106号 居民楼 | 南区路106号 | 19 | 171 | 无 | 部分有大修基金 | 住宅 | C管网已损坏，无消防水，无水带水枪，有灭火器4具 | 2022年 |
| 46 | 南区路114号 居民楼 | 南区路114号 | 19 | 171 | 无 | 部分有大修基金 | 住宅 | C管网已损坏，无消防水，无水带水枪，有灭火器4具 | 2022年 |
| 47 | 南区路120号 居民楼 | 南区路120号 | 19 | 171 | 无 | 部分有大修基金 | 住宅 | C管网已损坏，无消防水，无水带水枪，有灭火器4具 | 2022年 |
| 48 | 南区路127号 居民楼 | 南区路127号 | 16 | 448 | 无 | 部分有大修基金 | 住宅 | C管网已损坏，无消防水，无水带水枪，有灭火器28具 | 2022年 |
| 49 | 南区路137号 居民楼 | 南区路137号 | 16 | 320 | 无 | 部分有大修基金 | 住宅 | C管网已损坏，无消防水，无水带水枪，有灭火器24具 | 2022年 |
| 50 | 南区路147号 居民楼 | 南区路147号 | 16 | 192 | 无 | 部分有大修基金 | 住宅 | C管网已损坏，无消防水，无水带水枪，有灭火器20具 | 2022年 |
| 51 | 南区路161号 居民楼 | 南区路161号 | 17 | 59 | 无 | 部分有大修基金 | 商住宅 | C管网已损坏，无消防水，无水带水枪，有灭火器4具 | 2022年 |
| 52 | 南区公园路27号居民楼 | 南区公园路27号 | 10 | 100 | 无 | 部分有大修基金 | 住宅 | C管网已损坏，无消防水，无水带水枪，有灭火器2具 | 2022年 |
| 53 | 万吉大厦 | 渝中区南区路160号 | 29 | 酒店 | 有（重庆万吉物业管理有限公司） | 有 | 商用 | B有消防管网，有灭火器50，能正常通水 | 2021年 |
| 54 | 中药材市场 | 南区路166号 | 18 | 市场 | 有（重庆航杭商贸有限公司） | 有 | 商用 | B有消防管网，有灭火器150，能正常通水 | 2021年 |
| 55 | 金燕大酒店 | 南区路188号 | 29 | 酒店 | 有（金燕大酒店） | 有 | 商用 | B有消防管网，有灭火器30，能正常通水 | 2021年 |
| 56 | 索性酒店 | 南区路230号 | 10 | 酒店、工商所 | 有（重庆市鸣虹酒店有限公司） | 有 | 商用 | B有消防管网，有灭火器50，能正常通水 | 2021年 |
| 57 | 航旅颐和酒店 | 南区路232号 | 24 | 酒店 | 有（重庆航旅颐和酒店有限公司） | 有 | 商用 | B有消防管网，有灭火器100，能正常通水 | 2021年 |
| 58 | 鑫安大酒店 | 渝中区南区路88号 | 19 | 已关门 | 无 | 有 | 商用 | B有消防管网，能正常通水 | 2021年 |
| 59 | 燕子岩60-1号 | 燕子岩60-1号 | 10 | 38 | 无 | 有 | 私有住宅 | B消防管网已改造，安装干式接合器，无水带水枪，有两瓶灭火器 | 2021年 |
| 60 | 硝右巷9号 | 硝右巷9号 | 10 | 66 | 无 | 有 | 私有住宅 | B有水带水枪（水枪水带自主物业统一保管），有消防水，消防栓的门部分打不开，能正常通水 | 2021年 |
| 61 | 硝右巷10号 | 硝右巷10号 | 11 | 50 | 无 | 有 | 私有住宅 | B有水带水枪（水枪水带自主物业统一保管），有消防水，消防栓的门部分打不开，能正常通水 | 2021年 |
| 62 | 硝右巷12号 | 硝右巷12号 | 10 | 40 | 无 | 有 | 私有住宅 | B有水带水枪（水枪水带自主物业统一保管），有消防水，消防栓的门部分打不开，能正常通水 | 2021年 |
| 63 | 硝右巷36-2号 1单元 | 硝右巷36-2号 | 14 | 158 | 无 | 有 | 私有住宅 | B无水带水枪，有消防水，有两瓶灭火器。有3个单元 | 2021年 |
| 64 | 菜袁路27号居民楼 | 菜袁路27号 | 14 | 48 | 菜袁路27号自主物业 | 无 | 商住混合 | B部分业主修建铁门遮挡消防栓，能正常通水 | 2021年 |
| 65 | 东泰城市派 | 菜袁路26号 | 28 | 432 | 海富物业 | 有 | 商住混合 | B部分消防栓缺失枪头、部分业主修建铁门阻挡公共通道，能正常通水 | 2021年 |
| 66 | 建兴一巷3号 | 建兴一巷3号 | 10 | 30 | 无 | 无 | 集体所有房产 | B已改造正常通水，无水枪水带。有2具灭火器。 | 2021年 |
| 67 | 建兴一巷10号 | 建兴一巷10号 | 10 | 30 | 无 | 无 | 商住混合 | B已改造配有干式结合器，无水枪水带。有2具灭火器。 | 2021年 |
| 68 | 渝铁村46号1单元 | 渝铁村46号 | 12 | 36 | 无 | 无 | 住宅 | B已改造正常通水，无水枪水带。有2具灭火器。 | 2021年 |
| 69 | 渝铁村46号2单元 | 渝铁村46号 | 12 | 36 | 无 | 无 | 住宅 | B已改造正常通水，无水枪水带。有2具灭火器。 | 2021年 |
| 70 | 渝铁村46号3单元 | 渝铁村46号 | 12 | 36 | 无 | 无 | 住宅 | B已改造正常通水，无水枪水带。有2具灭火器。 | 2021年 |
| 71 | 菜袁路41号 | 菜袁路41号 | 11 | 121 | 自主物业 | 无 | 商住混合 | B已改造正常通水，无水枪水带。有2具灭火器。 | 2021年 |
| 72 | 菜袁路43号 | 菜袁路43号 | 11 | 121 | 自主物业 | 无 | 商住混合 | B已改造正常通水，无水枪水带。有2具灭火器。 | 2021年 |
| 73 | 交通街37号 | 交通街37号 | 15 | 90 | 无 | 无 | 混合产权 | B消防管网已改造，有水但无水带水枪，有灭火器2具 | 2021年 |
| 74 | 交通街39号 | 交通街39号 | 15 | 60 | 无 | 无 | 混合产权 | B消防管网已改造，有水但无水带水枪，有灭火器2具 | 2021年 |
| 75 | 交通街41号 | 交通街41号 | 15 | 60 | 无 | 无 | 混合产权 | B消防管网已改造，有水但无水带水枪，有灭火器2具 | 2021年 |
| 76 | 交通街43号 | 交通街43号 | 15 | 60 | 无 | 无 | 混合产权 | B消防管网已改造，有水但无水带水枪，有灭火器2具 | 2021年 |
| 77 | 交通街45号 | 交通街45号 | 15 | 60 | 无 | 无 | 混合产权 | B消防管网已改造，有水但无水带水枪，有灭火器2具 | 2021年 |
| 78 | 交通街47号 | 交通街47号 | 16 | 64 | 无 | 无 | 混合产权 | B消防管网已改造，有水但无水带水枪，有灭火器2具 | 2021年 |
| 79 | 交通街49号 | 交通街49号 | 16 | 112 | 无 | 无 | 混合产权 | B消防管网已改造，有水但无水带水枪，有灭火器2具 | 2021年 |
| 80 | 交通街51号 | 交通街51号 | 16 | 112 | 无 | 无 | 混合产权 | B消防管网已改造，有水但无水带水枪，有灭火器2具 | 2021年 |
| 81 | 交通街53号 | 交通街53号 | 16 | 64 | 无 | 无 | 混合产权 | B消防管网已改造，有水但无水带水枪，有灭火器2具 | 2021年 |

6.大溪沟街道办事处

| 序号 | 建筑名称 | 建筑地址 | 层数 | 住户数 | 物管 | 大修基金 | 产权性质 | 消防情况 | 整治完成 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 科协大厦 | 双钢路3号 | 28 | 132 | 科力物业 | 有 | 混合产权 | B部分设施缺失但能正常通水 | 2020年 |
| 2 | 翰文酒店 | 双钢路1号 | 30 | 200 | 赛迪物业 | 有 | 混合产权 | B部分设施缺失但能正常通水 | 2020年 |
| 3 | 巴蜀大厦 | 巴教村88号 | 34 | 254 | 天景物业 | 有 | 自有产权 | B部分设施缺失但能正常通水 | 2020年 |
| 4 | 巴教村43号 | 巴教村43号 | 16 | 140 | 自治物业 | 无 | 混合产权 | B部分设施缺失但能正常通水 | 2020年 |
| 5 | 巴教村44号 | 巴教村44号 | 16 | 94 | 自治物业 | 无 | 混合产权 | B部分设施缺失但能正常通水 | 2020年 |
| 6 | 巴教村45号 | 巴教村45号 | 16 | 124 | 自治物业 | 无 | 混合产权 | B部分设施缺失但能正常通水 | 2020年 |
| 7 | 双钢路1号2栋 | 双钢路1号2栋 | 18 | 144 | 祥佳物业 | 有 | 自有产权 | B部分设施缺失但能正常通水 | 2020年 |
| 8 | 双钢路1号5栋 | 双钢路1号5栋 | 11 | 125 | 祥佳物业 | 有 | 自有产权 | B部分设施缺失但能正常通水 | 2020年 |
| 9 | 双钢路1号8栋 | 双钢路1号8栋 | 12 | 77 | 祥佳物业 | 有 | 自有产权 | B部分设施缺失但能正常通水 | 2020年 |
| 10 | 双钢路1号15栋 | 双钢路1号15栋 | 10 | 59 | 祥佳物业 | 有 | 自有产权 | B部分设施缺失但能正常通水 | 2020年 |
| 11 | 双钢路1号24栋 | 双钢路1号24栋 | 10 | 19 | 祥佳物业 | 有 | 自有产权 | B部分设施缺失但能正常通水 | 2020年 |
| 12 | 双钢路1号25栋 | 双钢路1号25栋 | 10 | 48 | 祥佳物业 | 有 | 自有产权 | B部分设施缺失但能正常通水 | 2020年 |
| 13 | 双钢路1号26栋 | 双钢路1号26栋 | 12 | 134 | 祥佳物业 | 有 | 自有产权 | B部分设施缺失但能正常通水 | 2020年 |
| 14 | 双钢路1号28栋 | 双钢路1号28栋 | 24 | 192 | 祥佳物业 | 有 | 自有产权 | B部分设施缺失但能正常通水 | 2020年 |
| 15 | 宏福楼 | 华福巷46号 | 22 | 124 | 东福物业 | 有 | 住宅 | B部分设施缺失但能正常通水 | 2020年 |
| 16 | 宏福楼 | 华福巷47号 | 22 | 124 | 东福物业 | 有 | 住宅 | B部分设施缺失但能正常通水 | 2020年 |
| 17 | 华福巷34号-36号 | 华福巷34号-36号 | 11 | 185 | 自主物业 | 无 | 住宅 | B部分设施缺失但能正常通水 | 2021年 |
| 18 | 华福巷37号-39号 | 华福巷37号-39号 | 10 | 162 | 自主物业 | 无 | 住宅 | B部分设施缺失但能正常通水 | 2021年 |
| 19 | 华福巷41号、45号 | 华福巷41号、45号 | 11 | 73 | 自主物业 | 无 | 住宅 | B部分设施缺失但能正常通水 | 2021年 |
| 20 | 枣二巷1号 | 枣二巷1号 | 11 | 187 | 自主物业 | 无 | 住宅 | B部分设施缺失但能正常通水 | 2022年 |
| 21 | 枣子岚垭44号 | 枣子岚垭44号 | 10 | 20 | 自主物业 | 无 | 住宅 | B部分设施缺失但能正常通水 | 2022年 |
| 22 | 枣子岚垭46号 | 枣子岚垭46号 | 10 | 100 | 自主物业 | 无 | 住宅 | B部分设施缺失但能正常通水 | 2022年 |
| 23 | 枣子岚垭48号 | 枣子岚垭48号 | 10 | 202 | 自主物业 | 无 | 住宅 | B部分设施缺失但能正常通水 | 2022年 |
| 24 | 枣子岚垭56号 | 枣子岚垭56号 | 11 | 209 | 自主物业 | 无 | 住宅 | B部分设施缺失但能正常通水 | 2022年 |
| 25 | 枣子岚垭60号 | 枣子岚垭60号 | 10 | 58 | 自主物业 | 无 | 住宅 | B部分设施缺失但能正常通水 | 2022年 |
| 26 | 枣子岚垭59号、63号 | 枣子岚垭59号、63号 | 11 | 74 | 自主物业 | 无 | 住宅 | B部分设施缺失但能正常通水 | 2022年 |
| 27 | 张家花园13号、15号 | 张家花园13号 | 10 | 81 | 自主物业 | 无 | 住宅 | B部分设施缺失但能正常通水 | 2022年 |
| 28 | 张家花园25号 | 张家花园25号 | 12 | 36 | 自主物业 | 无 | 住宅 | B部分设施缺失但能正常通水 | 2022年 |
| 29 | 张家花园4号、8号 | 张家花园4号 | 13 | 109 | 自主物业 | 无 | 住宅 | B部分设施缺失但能正常通水 | 2022年 |
| 30 | 巴教村5号 | 巴教村5号 | 12 | 40 | 自主物业 | 无 | 住宅 | B部分设施缺失但能正常通水 | 2022年 |
| 31 | 巴教村6号、 张家花园33号 | 巴教村6号、张家花园33号 | 12 | 76 | 自主物业 | 无 | 住宅 | B部分设施缺失但能正常通水 | 2022年 |
| 32 | 张家花园50号 1单元、2单元 | 张家花园50号 1单元、2单元 | 11 | 110 | 自主物业 | 无 | 住宅 | B部分设施缺失但能正常通水 | 2022年 |
| 33 | 张家花园62号 | 张家花园62号 | 11 | 103 | 自主物业 | 无 | 住宅 | B部分设施缺失但能正常通水 | 2022年 |
| 34 | 张家花园64号、66号、68号 | 张家花园64号、 66号、68号 | 12 | 156 | 自主物业 | 无 | 住宅 | B部分设施缺失但能正常通水 | 2022年 |
| 35 | 张家花园72号、74号 | 张家花园72号、74号 | 12 | 97 | 自主物业 | 无 | 住宅 | B部分设施缺失但能正常通水 | 2022年 |
| 36 | 张家花园76号、78号、80号 | 张家花园76号、78号、80号 | 11 | 145 | 自主物业 | 无 | 住宅 | B部分设施缺失但能正常通水 | 2022年 |
| 37 | 张家花园82号、84号、86号 | 张家花园82号、84号、86号 | 13 | 143 | 自主物业 | 无 | 住宅 | B部分设施缺失但能正常通水 | 2022年 |
| 38 | 静园7号 | 静园7号 | 28 | 201 | 渝能物业 | 无 | 混合房产 | C部分设施缺失，不能正常 通水(未纳入改造） | 2022年 |
| 39 | 静园8号 | 静园8号 | 28 | 237 | 渝能物业 | 无 | 私有房产 | C部分设施缺失，不能正常 通水(未纳入改造） | 2022年 |
| 40 | 静园9号 | 静园9号 | 28 | 126 | 渝能物业 | 无 | 私有房产 | C部分设施缺失，不能正常 通水(未纳入改造） | 2022年 |
| 41 | 文化宫巷7号 | 文化宫巷7号 | 11 | 56 | 自治物业 | 无 | 业主自有产权 | B部分设施缺失但能正常通水 | 2021年 |
| 42 | 文化宫巷8号 | 文化宫巷8号 | 12 | 57 | 自治物业 | 无 | 业主自有产权 | B部分设施缺失但能正常通水 | 2021年 |
| 43 | 文化宫巷9号 | 文化宫巷9号 | 11 | 20 | 自治物业 | 无 | 混合产权 | B部分设施缺失但能正常通水 | 2021年 |
| 44 | 枣子岚垭菜市巷1号 | 枣子岚垭菜市巷1号 | 12 | 64 | 自治物业 | 无 | 公房 | B部分设施缺失但能正常通水 | 2021年 |
| 45 | 枣子岚垭菜市巷2号 | 枣子岚垭菜市巷2号 | 12 | 58 | 自治物业 | 无 | 公房 | B部分设施缺失但能正常通水 | 2021年 |
| 46 | 枣子岚垭菜市巷3 | 枣子岚垭菜市巷3 | 10 | 58 | 自治物业 | 无 | 公房 | B部分设施缺失但能正常通水 | 2021年 |
| 47 | 枣子岚垭菜市巷4 | 枣子岚垭菜市巷4 | 10 | 50 | 自治物业 | 无 | 公房 | B部分设施缺失但能正常通水 | 2021年 |
| 48 | 红球坝7号 | 红球坝7号 | 10 | 19 | 自治物业 | 无 | 公房 | B部分设施缺失但能正常通水 | 2021年 |
| 49 | 红球坝14号1单元 | 红球坝14号1单元 | 10 | 41 | 自治物业 | 无 | 公房 | C部分设施缺失，不能正常 通水(未纳入改造） | 2022年 |
| 50 | 红球坝14号2单元 | 红球坝14号2单元 | 10 | 30 | 自治物业 | 无 | 公房 | C部分设施缺失，不能正常 通水(未纳入改造） | 2022年 |
| 51 | 红球坝15号 | 红球坝15号 | 11 | 64 | 自治物业 | 无 | 公房 | C部分设施缺失，不能正常 通水(未纳入改造） | 2022年 |
| 52 | 红球坝16号 | 红球坝16号 | 11 | 30 | 自治物业 | 无 | 公房 | B部分设施缺失但能正常通水 | 2022年 |
| 53 | 红球坝17号 | 红球坝17号 | 10 | 20 | 自治物业 | 无 | 公房 | B部分设施缺失但能正常通水 | 2021年 |
| 54 | 红球坝20号 | 红球坝20号 | 10 | 30 | 自治物业 | 无 | 公房 | B部分设施缺失但能正常通水 | 2021年 |
| 55 | 红球坝21号 | 红球坝21号 | 10 | 30 | 自治物业 | 无 | 公房 | B部分设施缺失但能正常通水 | 2020年 |
| 56 | 红球坝22号 | 红球坝22号 | 10 | 19 | 自治物业 | 无 | 公房 | B部分设施缺失但能正常通水 | 2021年 |
| 57 | 红球坝30号 | 红球坝30号 | 11 | 40 | 自治物业 | 无 | 公房 | B部分设施缺失但能正常通水 | 2020年 |
| 58 | 红球坝31号 | 红球坝31号 | 13 | 75 | 自治物业 | 无 | 公房 | B部分设施缺失但能正常通水 | 2021年 |
| 59 | 红球坝33号 | 红球坝33号 | 10 | 54 | 自治物业 | 无 | 公房 | B部分设施缺失但能正常通水 | 2021年 |
| 60 | 红球坝37号 | 红球坝37号 | 10 | 50 | 自治物业 | 无 | 公房 | B部分设施缺失但能正常通水 | 2021年 |
| 61 | 红球坝38号 | 红球坝38号 | 10 | 40 | 自治物业 | 无 | 公房 | C部分设施缺失，不能正常通水（改造中） | 2020年 |
| 62 | 红球坝39号 | 红球坝39号 | 12 | 24 | 自治物业 | 无 | 混合产权 | B部分设施缺失但能正常通水 | 2021年 |
| 63 | 红球坝40号 | 红球坝40号 | 13 | 61 | 自治物业 | 无 | 混合产权 | B部分设施缺失但能正常通水 | 2021年 |
| 64 | 枣子岚垭正街 41号1单元 | 枣子岚垭正街41号1单元 | 11 | 21 | 自治物业 | 无 | 公房 | B部分设施缺失但能正常通水 | 2021年 |
| 65 | 枣子岚垭正街 41号2单元 | 枣子岚垭正街41号2单元 | 11 | 44 | 自治物业 | 无 | 公房 | B部分设施缺失但能正常通水 | 2021年 |
| 66 | 枣子岚垭正街 41号3单元 | 枣子岚垭正街41号3单元 | 11 | 42 | 自治物业 | 无 | 公房 | B部分设施缺失但能正常通水 | 2021年 |
| 67 | 枣子岚垭正街 41号4单元 | 枣子岚垭正街41号4单元 | 11 | 41 | 自治物业 | 无 | 公房 | B部分设施缺失但能正常通水 | 2021年 |
| 68 | 枣子岚垭正街 97号1单元 | 枣子岚垭正街97号1单元 | 11 | 43 | 自治物业 | 无 | 混合产权 | B部分设施缺失但能正常通水 | 2021年 |
| 69 | 枣子岚垭正街 97号2单元 | 枣子岚垭正街97号2单元 | 11 | 44 | 自治物业 | 无 | 混合产权 | B部分设施缺失但能正常通水 | 2021年 |
| 70 | 枣子岚垭正街130号 | 枣子岚垭正街130号 | 11 | 43 | 自治物业 | 无 | 业主自有产权 | B部分设施缺失但能正常通水 | 2020年 |
| 71 | 枣子岚垭正街136号 | 枣子岚垭正街136号 | 10 | 20 | 自治物业 | 无 | 业主自有产权 | B部分设施缺失但能正常通水 | 2020年 |
| 72 | 人民村27号 | 人民村27号 | 11 | 30 | 重庆民利 服务中心 | 无 | 混合产权（部分为人民村房管所，部分为业主购买） | B部分设施缺失但能正常通水 | 2021年 |
| 73 | 人民支路19号 | 人民支路19号 | 10 | 30 | 重庆民利 服务中心 | 无 | 混合产权（部分为渝开发，部分为业主购买） | B部分设施缺失但能正常通水 | 2021年 |
| 74 | 巴教村10号 | 巴教村10号 | 10 | 20 | 无 | 无 | 住宅 | B部分设施缺失但能正常通水 | 2020年 |
| 75 | 巴教村11号 | 巴教村11号 | 12 | 43 | 无 | 无 | 住宅 | B部分设施缺失但能正常通水 | 2022年 |
| 76 | 巴教村12号 | 巴教村12号 | 12 | 24 | 无 | 无 | 住宅 | B部分设施缺失但能正常通水 | 2020年 |
| 77 | 巴教村13号 | 巴教村13号 | 12 | 36 | 无 | 无 | 住宅 | B部分设施缺失但能正常通水 | 2020年 |
| 78 | 巴教村14号 | 巴教村14号 | 12 | 36 | 无 | 无 | 住宅 | B部分设施缺失但能正常通水 | 2020年 |
| 79 | 华星阁 | 北区路59号 | 18 | 171 | 彩虹物业 | 有 | 商住楼 | B部分设施缺失但能正常通水 | 2020年 |
| 80 | 吉星阁 | 北区路61号 | 19 | 159 | 彩虹物业 | 有 | 商住楼 | B部分设施缺失但能正常通水 | 2020年 |
| 81 | 华林阁 | 北区路65号 | 18 | 112 | 彩虹物业 | 有 | 商住楼 | B部分设施缺失但能正常通水 | 2020年 |
| 82 | 金星阁 | 人和街13号 | 18 | 200 | 彩虹物业 | 有 | 住宅 | B部分设施缺失但能正常通水 | 2020年 |
| 83 | 银星阁 | 人和街15号 | 20 | 116 | 彩虹物业 | 有 | 住宅 | B部分设施缺失但能正常通水 | 2020年 |
| 84 | 洲际花园A栋 | 华一路69号 | 33 | 240 | 洲际物业 | 有 | 住宅 | C部分设施缺失，不能正常通水(未纳入改造） | 2022年 |
| 85 | 洲际花园B栋 | 华一路69号 | 40 | 640 | 洲际物业 | 有 | 住宅 | C部分设施缺失，不能正常通水(未纳入改造） | 2022年 |
| 86 | 胜利路152号 | 胜利路152号 | 12 | 52 | 自治 | 无 | 住宅 | B部分设施缺失但能正常通水 | 2021年 |
| 87 | 胜利路145号 | 胜利路145号 | 13 | 28 | 自治 | 无 | 住宅 | B部分设施缺失但能正常通水 | 2021年 |
| 88 | 胜利路146号 | 胜利路146号 | 10 | 22 | 自治 | 无 | 住宅 | B部分设施缺失但能正常通水 | 2021年 |
| 89 | 胜利路147号 | 胜利路147号 | 11 | 22 | 自治 | 无 | 住宅 | B部分设施缺失但能正常通水 | 2021年 |
| 90 | 胜利路148号 | 胜利路148号 | 11 | 22 | 自治 | 无 | 住宅 | B部分设施缺失但能正常通水 | 2021年 |
| 91 | 科普大厦 | 华福巷30号 | 24 | 202 | 永达物业 | 无 | 自有 | C有消防隐患且缺部分消防设备设施,不能通水 | 2022年 |
| 92 | 人和街43号附2号 | 人和街43号附2号 | 10 | 40 | 自主物业 | 无 | 自有 | B部分设施缺失但能正常通水 | 2021年 |
| 93 | 人和街48号4单元 | 人和街48号4单元 | 10 | 40 | 自主物业 | 无 | 自有 | B部分设施缺失但能正常通水 | 2021年 |
| 94 | 人和花园 | 人和街58号 | 26 | 185 | 东福物业 | 无 | 自有 | B部分设施缺失但能正常通水 | 2022年 |
| 95 | 人和街62号1-4单元 | 人和街62号1-4单元 | 11 | 176 | 自主物业 | 无 | 自有 | B部分设施缺失但能正常通水 | 2021年 |
| 96 | 人和街68号1-4单元 | 人和街68号1-4单元 | 11 | 168 | 自主物业 | 无 | 自有 | B部分设施缺失但能正常通水 | 2021年 |
| 97 | 张家花园159号 | 张家花园159号 | 10 | 36 | 自主物业 | 有 | 自有 | B部分设施缺失但能正常通水 | 2021年 |
| 98 | 张家花园160号 | 张家花园160号 | 10 | 36 | 自主物业 | 有 | 自有 | B部分设施缺失但能正常通水 | 2021年 |
| 99 | 张家花园161号 | 张家花园161号 | 10 | 36 | 自主物业 | 有 | 自有 | B部分设施缺失但能正常通水 | 2021年 |
| 100 | 蒲草田7-8号 | 蒲草田7-8号 | 11 | 155 | 自主物业 | 无 | 自有 | B部分设施缺失但能正常通水 | 2021年 |
| 101 | 四海大厦 | 人民路113号 | 16 | 52 | 自主物业 | 无 | 自有 | B部分设施缺失但能正常通水 | 2021年 |
| 102 | 张家花园182号1-2单元 | 张家花园182号1-2单元 | 10 | 54 | 自主物业 | 无 | 自有 | B部分设施缺失但能正常通水 | 2021年 |
| 103 | 兴远大厦 | 人民路20号 | 30 | 180 | 希望物业 | 有 | 自有 | B部分设施缺失但能正常通水 | 2022年 |
| 104 | 聚金大厦 | 大溪沟街73号 | 28 | 168 | 心喜物业 | 有 | 混合所有 | E设施瘫痪不堪用，不能通水 | 2020年 |
| 105 | 大溪沟街53号 | 大溪沟街53号 | 11 | 18 | 自主物业 | 无 | 混合所有 | C部分设施缺失，不能正常通水 | 2020年 |
| 106 | 大溪沟街55号 | 大溪沟街55号 | 11 | 52 | 自主物业 | 无 | 混合所有 | C部分设施缺失，不能正常通水 | 2020年 |

7.两路口街道办事处

| 序号 | 建筑名称 | 建筑地址 | 层数 | 住户数 | 物管 | 大修基金 | 产权性质 | 消防情况 | 整治完成 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中山二路136号5单元 | 中山二路136号 | 34 | 204 | 重庆铱佳 物业 | 有 | 住宅 | B有消防隐患且缺部分消防设备设施，能正常通水 | 2021年 |
| 2 | 中山二路136号22单元 | 中山二路136号 | 24 | 192 | 重庆铱佳 物业 | 有 | 住宅 | B有消防隐患且缺部分消防设备设施，能正常通水 | 2021年 |
| 3 | 长江一路14号 | 渝中区长江一路14号 | 12 | 108 | 重庆新路 物业 | 无 | 住宅 | B有消防隐患且缺部分消防设备设施，能正常通水 | 2020年 |
| 4 | 长江一路15号 | 渝中区长江一路15号 | 12 | 48 | 重庆新路 物业 | 无 | 住宅 | B有消防隐患且缺部分消防设备设施，能正常通水 | 2021年 |
| 5 | 长江一路16号 | 渝中区长江一路16号 | 12 | 41 | 重庆新路 物业 | 无 | 住宅 | B有消防隐患且缺部分消防设备设施，能正常通水 | 2021年 |
| 6 | 广璐大厦1单元 | 渝中区长江一路30号 | 17 | 71 | 重庆隆达鑫物业 | 有 | 住宅 | B有消防隐患且缺部分消防设备设施，能正常通水 | 2021年 |
| 7 | 广璐大厦2、3单元 | 渝中区长江一路30号 | 18 | 144 | 重庆隆达鑫物业 | 有 | 住宅 | B有消防隐患且缺部分消防设备设施，能正常通水 | 2021年 |
| 8 | 凤凰台 | 长江一路51号 | 31 | 558 | 宜渝居物业 | 有 | 住宅 | B仅少部分设施损坏但能 正常供水 | 2021年 |
| 9 | 钱塘玫瑰湾 | 长江一路52号A1栋 | 10 | 80 | 雨轩物业 | 有 | 住宅 | E消防设施瘫痪基本不堪用，改造中 | 2020年 |
| 10 | 钱塘玫瑰湾 | 长江一路52号A2栋 | 9 | 72 | 雨轩物业 | 有 | 住宅 | E消防设施瘫痪基本不堪用，改造中 | 2020年 |
| 11 | 钱塘玫瑰湾 | 长江一路52号A3栋 | 34 | 204 | 雨轩物业 | 有 | 住宅 | E消防设施瘫痪基本不堪用，改造中 | 2020年 |
| 12 | 钱塘玫瑰湾 | 长江一路52号B4栋 | 33 | 363 | 雨轩物业 | 有 | 住宅 | E消防设施瘫痪基本不堪用，改造中 | 2020年 |
| 13 | 钱塘玫瑰湾 | 长江一路52号B5栋 | 33 | 429 | 雨轩物业 | 有 | 住宅 | E消防设施瘫痪基本不堪用，改造中 | 2020年 |
| 14 | 钱塘玫瑰湾 | 长江一路52号B6栋 | 38 | 449 | 雨轩物业 | 有 | 住宅 | E消防设施瘫痪基本不堪用，改造中 | 2020年 |
| 15 | 钱塘玫瑰湾 | 长江一路52号C栋 | 18 | 144 | 雨轩物业 | 有 | 住宅 | E消防设施瘫痪基本不堪用，改造中 | 2020年 |
| 16 | E动力广场 | 渝中区长江一路80号 | 10 | 46 | 艾利特物业 | 有大修基金,由专门机构管理 | 混合产权 | B仅少部分设施损坏但能 正常供水 | 2021年 |
| 17 | E动力广场 | 渝中区长江一路79号 | 15 | 74 | 艾利特物业 | 有大修基金,由专门机构管理 | 混合产权 | B仅少部分设施损坏但能 正常供水 | 2021年 |
| 18 | E动力广场 | 渝中区长江一路78号 | 12 | 64 | 艾利特物业 | 有大修基金,由专门机构管理 | 混合产权 | B仅少部分设施损坏但能 正常供水 | 2021年 |
| 19 | E动力广场 | 渝中区长江一路77号 | 14 | 111 | 艾利特物业 | 有大修基金,由专门机构管理 | 混合产权 | B仅少部分设施损坏但能 正常供水 | 2021年 |
| 20 | 光彩大厦 | 渝中区两路口 中山二路166号 | 23 | 53 | 重庆圣益实业有限公司 | 有 | 多产权 | 消防自动报警系统损坏。C消防设施基本堪用,能正常供水。 | 2021年 |
| 21 | 光彩大厦 | 渝中区两路口 中山二路172号 | 20 | 75 | 重庆圣益实业有限公司 | 有 | 多产权 | 消防自动报警系统损坏。C消防设施基本堪用,能正常供水。 | 2021年 |
| 22 | 信成苑 | 中山二路73号一单元 | 22 | 132 | 重庆诚科 物业 | 无 | 住宅 | C有消防隐患，消防管道无水 | 2022年 |
| 23 | 信成苑 | 中山二路73号二单元 | 13 | 52 | 重庆诚科 物业 | 无 | 住宅 | C有消防隐患，消防管道无水 | 2022年 |
| 24 | 信成苑 | 中山二路73号三单元 | 12 | 48 | 重庆诚科 物业 | 无 | 住宅 | C有消防隐患，消防管道无水 | 2022年 |
| 25 | 红星亭坡1号 | 红星亭坡1号一单元 | 10 | 40 | 重庆阳光 物业 | 有 | 住宅 | C有消防隐患，消防管道无水 | 2022年 |
| 26 | 红星亭坡1号 | 红星亭坡1号二单元 | 10 | 40 | 重庆阳光 物业 | 有 | 住宅 | C有消防隐患，消防管道无水 | 2022年 |
| 27 | 名仕城 | 枣正街3号 | 15 | 60 | 重庆青丽 物业 | 有 | 住宅 | C有消防隐患，消防管道无水 | 2022年 |
| 28 | 名仕城 | 枣正街4号一单元 | 10 | 20 | 重庆青丽 物业 | 有 | 住宅 | C有消防隐患，消防管道无水 | 2022年 |
| 29 | 名仕城 | 枣正街4号二单元 | 10 | 20 | 重庆青丽 物业 | 有 | 住宅 | C有消防隐患，消防管道无水 | 2022年 |
| 30 | 名仕城 | 枣正街5号 | 10 | 50 | 重庆青丽 物业 | 有 | 住宅 | C有消防隐患，消防管道无水 | 2022年 |
| 31 | 名仕城 | 枣正街6号 | 17 | 323 | 重庆青丽 物业 | 有 | 住宅 | C有消防隐患，消防管道无水 | 2022年 |
| 32 | 中山二路108号 | 中山二路108号 一单元 | 10 | 30 | 重庆雨轩 物业 | 无 | 商住混合 | C有消防隐患，消防管道无水 | 2022年 |
| 33 | 中山二路108号 | 中山二路108号 二单元 | 11 | 22 | 重庆雨轩 物业 | 无 | 商住混合 | C有消防隐患，消防管道无水 | 2022年 |
| 34 | 鹅岭山庄 | 鹅岭正街168号 1单元 | 12 | 172 | 心喜物业 | 部分有 | 商住 | C有消防隐患，消防管道 无水、报警系统损坏 | 2022年 |
| 35 | 鹅岭山庄 | 鹅岭正街168号 2单元 | 13 | 172 | 心喜物业 | 部分有 | 商住 | C有消防隐患，消防管道 无水、报警系统损坏 | 2022年 |
| 36 | 鹅岭山庄 | 鹅岭正街168号 3单元 | 13 | 172 | 心喜物业 | 部分有 | 商住 | C有消防隐患，消防管道 无水、报警系统损坏 | 2022年 |
| 37 | 鹅岭山庄 | 鹅岭正街168号 4单元 | 12 | 172 | 心喜物业 | 部分有 | 商住 | C有消防隐患，消防管道 无水、报警系统损坏 | 2022年 |
| 38 | 鹅岭山庄 | 鹅岭正街168号 | 12 | 172 | 心喜物业 | 部分有 | 商住 | C有消防隐患，消防管道 无水、报警系统损坏 | 2022年 |
| 39 | 鹅岭山庄 | 鹅岭正街168号 5单元 | 9 | 172 | 心喜物业 | 部分有 | 商住 | C有消防隐患，消防管道 无水、报警系统损坏 | 2022年 |
| 40 | 鹅岭山庄 | 鹅岭正街168号 6单元 | 10 | 172 | 心喜物业 | 部分有 | 商住 | C有消防隐患，消防管道 无水、报警系统损坏 | 2022年 |
| 41 | 鹅岭山庄 | 鹅岭正街168号 7单元 | 12 | 172 | 心喜物业 | 部分有 | 商住 | C有消防隐患，消防管道 无水、报警系统损坏 | 2022年 |
| 42 | 鹅岭山庄 | 鹅岭正街168号 8单元 | 12 | 172 | 心喜物业 | 部分有 | 商住 | C有消防隐患，消防管道 无水、报警系统损坏 | 2022年 |

8.上清寺街道办事处

| 序号 | 建筑名称 | 建筑地址 | 层数 | 住户数 | 物管 | 大修基金 | 产权性质 | 消防情况 | 整治完成 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中山四路69号 附108号 | 中山四路69号 附108号 | 14 | 84 | 无物管 | 有 | 住宅 | C消防设施基本堪用但不能正常供水 | 2020年 |
| 2 | 中山四路69号 附34号 | 中山四路69号 附34号 | 10 | 38 | 无物管 | 有 | 住宅 | B仅少部分设施损坏但能 正常供水 | 2021年 |
| 3 | 中山四路69号 附35号 | 中山四路69号 附35号 | 10 | 41 | 无物管 | 有 | 住宅 | B仅少部分设施损坏但能 正常供水 | 2021年 |
| 4 | 中山四路83号 附3号 | 中山四路83号附3号 | 18 | 104 | 鼎恩物业 | 有 | 住宅 | B仅少部分设施损坏但能 正常供水 | 2022年 |
| 5 | 中山四路83号 附4号 | 中山四路83号附4号 | 16 | 80 | 顺民物业 | 有 | 住宅 | C消防设施基本堪用但不能正常供水 | 2022年 |
| 6 | 江都怡园A栋 | 嘉宾路252号 | 33 | 260 | 靖立物业 | 有 | 住宅 | B仅少部分设施损坏但能 正常供水 | 2022年 |
| 7 | 江都怡园B栋 | 嘉宾路253号 | 33 | 260 | 靖立物业 | 有 | 住宅 | B仅少部分设施损坏但能 正常供水 | 2022年 |
| 8 | 上曾家岩23号 1单元 | 上曾家岩23号 1单元 | 10 | 19 | 无物管 | 有 | 住宅 | B仅少部分设施损坏但能 正常供水 | 2020年 |
| 9 | 上曾家岩23号 3单元 | 上曾家岩23号 3单元 | 10 | 19 | 无物管 | 有 | 住宅 | B仅少部分设施损坏但能 正常供水 | 2020年 |
| 10 | 居民楼 | 学田湾正街7号 | 15 | 120 | 吉宇物业 | 部分有 | 混合产权 | B仅少部分设施损坏但能 正常供水 | 2020年 |
| 11 | 居民楼 | 学田湾正街10号 | 16 | 96 | 吉宇物业 | 部分有 | 混合产权 | B仅少部分设施损坏但能 正常供水 | 2020年 |
| 12 | 居民楼 | 学田湾正街58号 | 13 | 56 | 无物管 | 部分有 | 混合产权 | B仅少部分设施损坏但能 正常供水 | 2020年 |
| 13 | 居民楼 | 学田湾正街60号 | 12 | 33 | 无物管 | 部分有 | 混合产权 | B仅少部分设施损坏但能 正常供水 | 2020年 |
| 14 | 居民楼 | 枣子岚娅村6号 | 12 | 47 | 无物管 |  |  | B仅少部分设施损坏但能 正常供水 | 2020年 |
| 15 | 居民楼 | 枣子岚娅村8号 | 12 | 5 | 无物管 | 部分有 | 混合产权 | B仅少部分设施损坏但能 正常供水 | 2020年 |
| 16 | 居民楼 | 下罗家湾3 | 12 | 101 | 无物管 | 部分有 | 混合产权 | B仅少部分设施损坏但能 正常供水 | 2020年 |
| 17 | 居民楼 | 下罗家湾5 | 13 | 61 | 无物管 | 部分有 | 混合产权 | B仅少部分设施损坏但能 正常供水 | 2020年 |
| 18 | 居民楼 | 下罗家湾7 | 13 | 59 | 无物管 | 部分有 | 混合产权 | B仅少部分设施损坏但能 正常供水 | 2020年 |
| 19 | 居民楼 | 下罗家湾29 | 13 | 63 | 无物管 | 部分有 | 混合产权 | B仅少部分设施损坏但能 正常供水 | 2020年 |
| 20 | 居民楼 | 下罗家湾43 | 13 | 64 | 无物管 | 无 | 混合产权 | B仅少部分设施损坏但能 正常供水 | 2020年 |
| 21 | 居民楼 | 下罗家湾45 | 12 | 64 | 无物管 | 无 | 混合产权 | B仅少部分设施损坏但能 正常供水 | 2020年 |
| 22 | 居民楼 | 下罗家湾59 | 12 | 58 | 无物管 | 部分有 | 混合产权 | B仅少部分设施损坏但能 正常供水 | 2020年 |
| 23 | 居民楼 | 下罗家湾48号1栋2单元 | 10 | 42 | 无物管 |  |  | B仅少部分设施损坏但能 正常供水 | 2020年 |
| 24 | 居民楼 | 下罗家湾二巷 1单元 | 12 | 11 | 无物管 | 无 | 混合产权 | B仅少部分设施损坏但能 正常供水 | 2020年 |
| 25 | 居民楼 | 下罗家湾二巷 2单元 | 12 | 18 | 无物管 | 无 | 混合产权 | B仅少部分设施损坏但能 正常供水 | 2021年 |
| 26 | 居民楼 | 下罗家湾二巷 3单元 | 12 | 26 | 无物管 | 无 | 混合产权 | B仅少部分设施损坏但能 正常供水 | 2021年 |
| 27 | 居民楼 | 下罗家湾二巷 4单元 | 12 | 17 | 无物管 | 无 | 混合产权 | B仅少部分设施损坏但能 正常供水 | 2021年 |
| 28 | 居民楼 | 下罗家湾二巷 5单元 | 11 | 15 | 无物管 | 无 | 混合产权 | B仅少部分设施损坏但能 正常供水 | 2021年 |
| 29 | 商务楼 | 庆荣招待所 | 11 |  |  |  |  | B仅少部分设施损坏但能 正常供水 | 2021年 |
| 30 | 巨兴村1号 | 巨兴村1号 | 13 | 60 | 无 | 无 | 自有产权 | B仅少部分设施损坏但能 正常供水 | 2020年 |
| 31 | 巨兴村2号 1单元 | 巨兴村2号1单元 | 13 | 52 | 无 | 无 | 自有产权 | B仅少部分设施损坏但能 正常供水 | 2020年 |
| 32 | 巨兴村2号 2单元 | 巨兴村2号2单元 | 13 | 26 | 无 | 无 | 自有产权 | B仅少部分设施损坏但能 正常供水 | 2020年 |
| 33 | 巨兴村2号3单元 | 巨兴村2号3单元 | 13 | 78 | 无 | 无 | 自有产权 | B仅少部分设施损坏但能 正常供水 | 2020年 |
| 34 | 中山三路二巷 1号1单元 | 中山三路二巷1号 1单元 | 15 | 105 | 无 | 无 | 自有产权 | B仅少部分设施损坏但能 正常供水 | 2020年 |
| 35 | 中山三路二巷 1号2单元 | 中山三路二巷1号 2单元 | 15 | 60 | 无 | 无 | 自有产权 | B仅少部分设施损坏但能 正常供水 | 2020年 |
| 36 | 中山三路二巷 1号3单元 | 中山三路二巷1号 3单元 | 15 | 30 | 无 | 无 | 自有产权 | B仅少部分设施损坏但能 正常供水 | 2020年 |
| 37 | 学田湾正街93号1单元 | 学田湾正街93号 1单元 | 11 | 34 | 自治物管 | 无 | 自有产权 | B仅少部分设施损坏但能 正常供水 | 2020年 |
| 38 | 学田湾正街93号2单元 | 学田湾正街93号 2单元 | 11 | 34 | 自治物管 | 无 | 自有产权 | B仅少部分设施损坏但能 正常供水 | 2020年 |
| 39 | 学田湾正街93号3单元 | 学田湾正街93号3单元 | 11 | 34 | 自治物管 | 无 | 自有产权 | B仅少部分设施损坏但能 正常供水 | 2020年 |
| 40 | 春森路67号 | 春森路67号1单元 | 10 | 57 | 无 | 无 | 自有产权 | B仅少部分设施损坏但能 正常供水 | 2021年 |
| 41 | 春森路67号 | 春森路67号2单元 | 10 | 79 | 无 | 无 | 自有产权 | B仅少部分设施损坏但能 正常供水 | 2021年 |
| 42 | 学田湾正街63号 | 学田湾正街63号 | 14 | 105 | 东福物业 | 无 | 自有产权 | B仅少部分设施损坏但能 正常供水 | 2021年 |
| 43 | 学田湾正街67号 | 学田湾正街67号 | 14 | 105 | 东福物业 | 无 | 自有产权 | B仅少部分设施损坏但能 正常供水 | 2021年 |
| 44 | 学田湾正街65号 | 学田湾正街65号 | 14 | 105 | 东福物业 | 无 | 自有产权 | B仅少部分设施损坏但能 正常供水 | 2021年 |
| 45 | 中山三路132号 | 中山三路132号 | 12 | 48 | 无 | 无 | 自有产权 | B仅少部分设施损坏但能 正常供水 | 2021年 |
| 46 | 美专校街9号 | 美专校街9号 | 10 | 56 | 自治物管 | 无 | 混合产权 | B仅少部分设施损坏但能 正常供水 | 2021年 |
| 47 | 上清寺路60号 | 上清寺路60号 | 10 | 50 | 自治物管 | 无 | 混合产权 | B仅少部分设施损坏但能 正常供水 | 2021年 |
| 48 | 美专校街11号 | 美专校街11号 | 10 | 59 | 自治物管 | 无 | 混合产权 | B仅少部分设施损坏但能 正常供水 | 2021年 |
| 49 | 居民楼 | 嘉陵桥西村84号 | 13 | 78 | 自治物管 | 无 | 自有 | C消防设施基本堪用但不能正常供水 | 2022年 |
| 50 | 上大田塆71号 | 上大田塆71号 | 14 | 112 | 无 | 无 | 自有 | B仅少部分设施损坏但能 正常供水 | 2022年 |
| 51 | 上大田塆81号 | 上大田塆81号 | 18 | 144 | 雨轩物业 | 有 | 自有 | B仅少部分设施损坏但能 正常供水 | 2022年 |
| 52 | 美专校街52号 | 美专校街52号 | 11 | 80 | 无 | 无 | 自有 | B仅少部分设施损坏但能 正常供水 | 2022年 |
| 53 | 米罗花园 | 美专校街53号5栋 | 31 | 186 | 川东物业 | 有 | 自有 | B仅少部分设施损坏但能 正常供水 | 2022年 |
| 54 | 桂花园35号 | 桂花园35号 | 12 | 24 | 社区自治 | 无 | 混合产权 | B仅少部分设施损坏但能 正常供水 | 2022年 |
| 55 | 桂花园36号 | 桂花园36号 | 12 | 26 | 社区自治 | 无 | 混合产权 | B仅少部分设施损坏但能 正常供水 | 2022年 |
| 56 | 桂花园2号 | 桂花园2号 | 11 | 40 | 社区自治 | 无 | 混合产权 | B仅少部分设施损坏但能 正常供水 | 2022年 |
| 57 | 上清寺路83号 | 上清寺路83号 | 27 | 105 | 无 | 有 | 混合产权 | B仅少部分设施损坏但能 正常供水，第一批改造 | 2022年 |
| 58 | 上清寺路107号1单元 | 上清寺路107号 1单元 | 10 | 20 | 无 | 无 | 混合产权 | 有隐患 | 2022年 |
| 59 | 上清寺路107号2单元 | 上清寺路107号 2单元 | 10 | 20 | 无 | 无 | 混合产权 | 有隐患 | 2022年 |
| 60 | 上清寺路111号 | 上清寺路111号 | 19 | 249 | 丽都物业 | 有 | 产权房 | B仅少部分设施损坏但能 正常供水 | 2022年 |
| 61 | 桂花园96号 | 渝中区桂花园96号 | 11 | 60 | 自治物管 | 无 | 混合产权 | B仅少部分设施损坏但能 正常供水 | 2022年 |
| 62 | 桂花园97号 | 渝中区桂花园97号 | 11 | 52 | 自治物管 | 无 | 混合产权 | B仅少部分设施损坏但能 正常供水 | 2022年 |
| 63 | 桂花园98号 | 桂花园98号 | 10 | 44 | 自治物管 | 无 | 混合产权 | B仅少部分设施损坏但能 正常供水 | 2022年 |
| 64 | 桂花园99号 | 桂花园99号 | 10 | 49 | 自治物管 | 无 | 混合产权 | B仅少部分设施损坏但能 正常供水 | 2022年 |
| 65 | 桂花园85号 | 渝中区桂花园85号 | 12 | 68 | 自治物管 | 无 | 混合产权 | B消防设施基本堪用但能 正常供水； | 2022年 |
| 66 | 桂花园87号 | 渝中区桂花园87号 | 12 | 44 | 自治物管 | 无 | 混合产权 | B消防设施基本堪用但能 正常供水； | 2022年 |
| 67 | 桂花园92号 | 渝中区桂花园92号 | 12 | 45 | 自治物管 | 无 | 混合产权 | B仅少部分设施损坏但能 正常供水 | 2022年 |
| 68 | 桂花园93号 | 渝中区桂花园93号 | 12 | 60 | 自治物管 | 无 | 混合产权 | B仅少部分设施损坏但能 正常供水 | 2022年 |
| 69 | 桂花园94号 | 渝中区桂花园94号 | 12 | 43 | 自治物管 | 无 | 混合产权 | B仅少部分设施损坏但能 正常供水 | 2022年 |
| 70 | 桂花园95号 | 渝中区桂花园95号 | 12 | 44 | 自治物管 | 无 | 混合产权 | B仅少部分设施损坏但能 正常供水 | 2022年 |
| 71 | 桂花园90号 | 渝中区桂花园90号 | 11 | 55 | 自治物管 | 无 | 混合产权 | B仅少部分设施损坏但能 正常供水 | 2022年 |
| 72 | 桂花园91号 | 渝中区桂花园91号 | 11 | 55 | 自治物管 | 无 | 混合产权 | B仅少部分设施损坏但能 正常供水 | 2022年 |
| 73 | 桂花园84号 | 桂花园84号 | 12 | 36 | 自治物管 | 无 | 混合产权 | B消防设施基本堪用但能 正常供水； | 2022年 |
| 74 | 桂花园83号 | 桂花园83号 | 12 | 36 | 自治物管 | 无 | 混合产权 | B消防设施基本堪用但能 正常供水； | 2022年 |
| 75 | 桂花园82号 | 桂花园82号 | 12 | 12 | 自治物管 | 无 | 自有 | B消防设施基本堪用但能 正常供水； | 2022年 |
| 76 | 嘉陵新村60号 | 嘉陵新村60号 | 11 | 22 | 自治物管 | 无 | 铁路房管所 | B仅少部分设施损坏但能 正常供水 | 2021年 |
| 77 | 嘉陵新村61号 | 嘉陵新村61号 | 11 | 22 | 自治物管 | 无 | 铁路房管所 | B仅少部分设施损坏但能 正常供水 | 2021年 |
| 78 | 嘉陵新路6号 1单元 | 嘉陵新路6号 | 10 | 56 | 自治物管 | 无 | 铁路房管所 | B仅少部分设施损坏但能 正常供水 | 2021年 |
| 79 | 嘉陵新路6号 2单元 | 嘉陵新路6号 | 10 | 56 | 自治物管 | 无 | 铁路房管所 | B仅少部分设施损坏但能 正常供水 | 2021年 |
| 80 | 嘉陵新村201号 | 嘉陵新村201号 | 10 | 40 | 自治物管 | 无 | 自有 | B仅少部分设施损坏但能 正常供水 | 2021年 |
| 81 | 嘉陵新村200号 | 嘉陵新村200号 | 10 | 38 | 自治物管 | 无 | 自有 | B仅少部分设施损坏但能 正常供水 | 2021年 |
| 82 | 嘉陵新村199号 | 嘉陵新村199号 | 10 | 38 | 自治物管 | 无 | 自有 | B仅少部分设施损坏但能 正常供水 | 2021年 |
| 83 | 嘉陵新村174号 | 嘉陵新村174号 | 10 | 40 | 自治物管 | 无 | 自有 | B仅少部分设施损坏但能 正常供水 | 2021年 |
| 84 | 嘉陵新村173号 | 嘉陵新村173号 | 10 | 40 | 自治物管 | 无 | 自有 | B仅少部分设施损坏但能 正常供水 | 2021年 |
| 85 | 嘉陵新村172号 | 嘉陵新村172号 | 10 | 40 | 自治物管 | 无 | 自有 | B仅少部分设施损坏但能 正常供水 | 2021年 |
| 86 | 嘉陵新村171号 | 嘉陵新村171号 | 10 | 40 | 自治物管 | 无 | 自有 | B仅少部分设施损坏但能 正常供水 | 2021年 |
| 87 | 桂花园路45号 | 桂花园路45号 | 11 | 21 | 自治物管 | 有 | 教委房管站 | B仅少部分设施损坏但能 正常供水 | 2021年 |
| 88 | 桂花园路49号 1单元 | 桂花园路49号 1单元 | 11 | 41 | 自治物管 | 有 | 教委房管站 | B仅少部分设施损坏但能 正常供水 | 2021年 |
| 89 | 桂花园路49号2单元 | 桂花园路49号 2单元 | 11 | 41 | 自治物管 | 有 | 教委房管站 | B仅少部分设施损坏但能 正常供水 | 2021年 |
| 90 | 桂花园路51号 | 桂花园路51号 | 12 | 46 | 自治物管 | 有 | 教委房管站 | B仅少部分设施损坏但能 正常供水 | 2021年 |
| 91 | 桂花园路53号 | 桂花园路53号 | 12 | 48 | 自治物管 | 无 | 教委房管站 | B仅少部分设施损坏但能 正常供水 | 2021年 |
| 92 | 桂花园路43号 1单元 | 桂花园路43号 1单元 | 10 | 40 | 自治物管 | 无 | 教委房管站 | B仅少部分设施损坏但能 正常供水 | 2021年 |
| 93 | 桂花园路43号2单元 | 桂花园路43号 2单元 | 10 | 40 | 自治物管 | 无 | 教委房管站 | B仅少部分设施损坏但能 正常供水 | 2021年 |
| 94 | 桂花园路47号 | 桂花园路47号 | 11 | 22 | 自治物管 | 无 | 教委房管站 | B仅少部分设施损坏但能 正常供水 | 2021年 |
| 95 | 桂花园89号1单元 | 桂花园89号1单元 | 11 | 44 | 自治物管 | 无 | 混合产权 | B仅少部分设施损坏但能 正常供水 | 2021年 |
| 96 | 桂花园89号2单元 | 桂花园89号2单元 | 11 | 44 | 自治物管 | 无 | 混合产权 | B仅少部分设施损坏但能 正常供水 | 2021年 |
| 97 | 嘉陵新村196号 | 嘉陵新村196号 | 10 | 24 | 自治物管 | 有 | 两路口房管所 | B仅少部分设施损坏但能 正常供水 | 2021年 |
| 98 | 嘉陵新村197号1单元 | 嘉陵新村197号 1单元 | 10 | 22 | 自治物管 | 有 | 两路口房管所 | B仅少部分设施损坏但能 正常供水 | 2021年 |
| 99 | 嘉陵新村197号2单元 | 嘉陵新村197号 2单元 | 10 | 22 | 自治物管 | 有 | 两路口房管所 | B仅少部分设施损坏但能 正常供水 | 2021年 |
| 100 | 嘉陵新村198号 | 嘉陵新村198号 | 10 | 36 | 自治物管 | 有 | 两路口房管所 | B仅少部分设施损坏但能 正常供水 | 2021年 |
| 101 | 嘉陵新路5号 1单元 | 嘉陵新路5号1单元 | 12 | 48 | 重庆地理测绘院 | 有 | 重庆地理测绘院 | B仅少部分设施损坏但能 正常供水 | 2020年 |
| 102 | 嘉陵新路5号 6单元 | 嘉陵新路5号6单元 | 12 | 24 | 重庆地理测绘院 | 有 | 重庆地理测绘院 | B仅少部分设施损坏但能 正常供水 | 2020年 |
| 103 | 嘉陵新路5号 7单元 | 嘉陵新路5号7单元 | 12 | 24 | 重庆地理测绘院 | 有 | 重庆地理测绘院 | B仅少部分设施损坏但能 正常供水 | 2020年 |
| 104 | 嘉陵新路5号 8单元 | 嘉陵新路5号8单元 | 12 | 24 | 重庆地理测绘院 | 有 | 重庆地理测绘院 | B仅少部分设施损坏但能 正常供水 | 2020年 |
| 105 | 嘉陵新路6号 新桂楼1单元 | 嘉陵新路6号 新桂楼1单元 | 10 | 56 | 自治物管 | 无 | 铁路房管所 | B仅少部分设施损坏但能 正常供水 | 2020年 |
| 106 | 嘉陵新路6号 新桂楼2单元 | 嘉陵新路6号 新桂楼2单元 | 10 | 56 | 自治物管 | 无 | 铁路房管所 | B仅少部分设施损坏但能 正常供水 | 2020年 |
| 107 | 互邦大厦 | 上清寺路57号 | 10 | 134 | 无 | 少部分有 | 混合产权 | 设施瘫痪，不能正常供水 | 2021年 |
| 108 | 桂花园5号 | 桂花园5号 | 11 | 40 | 社区自治 | 无 | 混合产权 | 不能正常供水 | 2021年 |

9.大坪街道办事处

| 序号 | 建筑名称 | 建筑地址 | 层数 | 住户数 | 物管 | 大修基金 | 产权性质 | 消防情况 | 整治完成 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现代大厦 | 长江二路121号 | 31 | 322 | 重庆港升 物业公司 | 部分有 | 住宅 | B仅少部分设施损坏但能 正常供水 | 2021年 |
| 2 | 都市春天 | 九坑子276号 | 18 | 216 | 重庆源久 物业 | 有，已缴纳184户 | 住宅 | E消防设施瘫痪基本不堪用，未纳入改造 | 2022年 |
| 3 | 轻轨上城 | 长江支路25号 附1号 | 22 | 264 | 捷运工程设备有限公司 | 240万 | 商住混合 | B仅少部分设施损坏但能 正常供水,未纳入改造 | 2020年 |
| 4 | 骄阳天际 | 长江二路177 附2号 | 17 | 168 | 港升物业 | 130万 | 住宅 | B仅少部分设施损坏但能 正常供水,未纳入改造 | 2021年 |
| 5 | 袁家小苑 | 袁家岗51号 附4-5号 | 32 | 510 | 天穹物业 | 200万 | 住宅 | B仅少部分设施损坏但能 正常供水,未纳入改造 | 2020年 |
| 6 | 畅春阁 | 菜袁路209号24号 | 20 | 585 | 联军物业 | 120万 | 住宅 | E消防设施瘫痪基本不堪用，未纳入改造 | 2022年 |
| 7 | 紫嫣阁 | 菜袁路209号25号 |  |  |  |  | 住宅 |  | 2022年 |
| 8 | 揽月阁 | 菜袁路209号26号 |  |  |  |  | 住宅 |  | 2022年 |
| 9 | 归云阁 | 菜袁路209号27号 |  |  |  |  | 住宅 |  | 2022年 |
| 10 | 江山阁 | 菜袁路209号28号 |  |  |  |  | 住宅 |  | 2022年 |
| 11 | 世纪花城B栋 | 菜袁路203号 | 30 | 500 | 金合物业 | 300万 | 住宅 | E消防设施瘫痪基本不堪用，未纳入改造 | 2020年 |
| 12 | 世纪花城A栋 | 菜袁路205号 |  |  |  |  |  |  | 2020年 |
| 13 | 公务员小区1号楼 | 大黄路28号 | 33 | 1064 | 重庆祥佳物业公司 | 800万 | 住宅 | E消防设施瘫痪基本不堪用，未纳入改造 | 2022年 |
| 14 | 公务员小区2号楼 | 大黄路28号 | 33 |  |  |  | 住宅 |  | 2022年 |
| 15 | 公务员小区3号楼 | 大黄路28号 | 33 |  |  |  | 住宅 |  | 2022年 |
| 16 | 公务员小区4号楼 | 大黄路28号 | 19 |  |  |  | 住宅 |  | 2022年 |
| 17 | 公务员小区5号楼 | 大黄路28号 | 33 |  |  |  | 住宅 |  | 2022年 |
| 18 | 公务员小区6号楼 | 大黄路28号 | 33 |  |  |  | 住宅 |  | 2022年 |
| 19 | 交巡警集资1号楼 | 大黄路34号 | 18 | 180 | 福康物业 | 有 | 住宅 | B仅少部分设施损坏但能 正常供水,改造中 | 2020年 |
| 20 | 交巡警集资2号楼 | 大黄路34号 |  |  |  |  | 住宅 |  | 2020年 |
| 21 | 星月湾1号楼 | 大黄路168号 | 32 | 886 | 凯美物业 | 有 | 住宅 | E消防设施瘫痪基本不堪用，未纳入改造 | 2021年 |
| 22 | 星月湾2号楼 | 大黄路168号 | 31 |  |  |  | 住宅 |  | 2021年 |
| 23 | 星月湾3号楼 | 大黄路168号 | 32 |  |  |  | 住宅 |  | 2021年 |
| 24 | 星月湾4号楼 | 大黄路168号 | 29 |  |  |  | 住宅 |  | 2021年 |
| 25 | 星月湾5号楼 | 大黄路168号 | 29 |  |  |  | 住宅 |  | 2021年 |

10.石油路街道办事处

| 序号 | 建筑名称 | 建筑地址 | 层数 | 住户数 | 物管 | 大修基金 | 产权性质 | 消防情况 | 整治完成 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四环大厦 | 大坪正街129号 | 19 |  | 战友物业 | 无 | 私有产权 | C消防设施基本堪用但不能正常供水（改造完成后处于维保期间） | 2021年 |
| 2 | 恒康丽景A栋 | 金石巷17号 | 32 | 360 | 重庆洪泉物业管理有限公司 | 有 | 私有 | 自动报警主机故障、室外 管网漏水不保压 | 2022年 |
| 3 | 恒康丽景B栋 | 金石巷17号 | 33 | 496 | 重庆洪泉物业管理有限公司 | 有 | 私有 | 自动报警主机故障、室外 管网漏水不保压 | 2022年 |
| 4 | 华医大厦 | 渝州路190号 | 20 |  | 尚鼎物业 |  | 商业 | F正在装修，消防情况暂不清楚 | 2020年 |
| 5 | 立源地小区A1栋 | 渝州路170号 | 11 | 56 | 立源地物业 | 有 | 私有 | 消防设备设施能正常通水、保压，缺少水枪、水带 | 2020年 |
| 6 | 立源地小区A2栋 | 渝州路172号 | 10 | 65 | 立源地物业 | 有 | 私有 | 消防设备设施能正常通水、保压，缺少水枪、水带 | 2020年 |
| 7 | 立源地小区A3栋 | 渝州路174号 | 10 | 54 | 立源地物业 | 有 | 私有 | 消防设备设施能正常通水、保压，缺少水枪、水带 | 2020年 |
| 8 | 立源地小区C栋 | 渝州路176号 | 11 | 47 | 立源地物业 | 有 | 私有 | 消防设备设施能正常通水、保压，缺少水枪、水带 | 2020年 |
| 9 | 立源地小区B1栋 | 渝州路178号 | 14 | 80 | 立源地物业 | 有 | 私有 | 消防设备设施能正常通水、保压，缺少水枪、水带 | 2020年 |
| 10 | 立源地小区B2栋 | 渝州路180号 | 15 | 76 | 立源地物业 | 有 | 私有 | 消防设备设施能正常通水、保压，缺少水枪、水带 | 2020年 |
| 11 | 立源地小区D栋 | 渝州路182号 | 18 | 113 | 立源地物业 | 有 | 私有 | 消防设备设施能正常通水、保压，缺少水枪、水带 | 2020年 |
| 12 | 长航医院家属区 | 大坪正街164-174 | 10 | 120 | 无 | 无 | 私有财产 | B未配备水带水枪，能正常通水 | 2021年 |
| 13 | 金银湾201-202号 | 金银湾201-202号 | 10 | 40 | 无 | 无 | 私有财产 | B未配备水带水枪，能正常通水 | 2021年 |
| 14 | 金银湾207-208号 | 金银湾207-208号 | 10 | 96 | 无 | 无 | 私有财产 | B未配备水带水枪，能正常通水 | 2021年 |
| 15 | 金银湾200号 | 金银湾200号 | 10 | 80 | 无 | 无 | 私有财产 | B未配备水带水枪，能正常通水 | 2021年 |
| 16 | 江峡大厦 | 大坪正街162号 | 26 | 128 | 绿都物业 | 有 | 私有财产 | E消防设施瘫痪基本不堪用，未纳入改造 | 2022年 |
| 17 | 新元居1单元 | 彭家花园5号 | 10 | 20 | 绿都物业 | 无 | 住宅 | B缺部分消防设备设施，能正常通水 | 2021年 |
| 18 | 新元居2单元 | 彭家花园5号 | 10 | 20 | 绿都物业 | 无 | 住宅 |  | 2021年 |
| 19 | 新元居3单元 | 彭家花园5号 | 10 | 30 | 绿都物业 | 无 | 住宅 |  | 2021年 |
| 20 | 新元居4单元 | 彭家花园5号 | 10 | 20 | 绿都物业 | 无 | 住宅 |  | 2021年 |
| 21 | 新元居5单元 | 彭家花园5号 | 10 | 20 | 绿都物业 | 无 | 住宅 |  | 2021年 |
| 22 | 新元居6单元 | 彭家花园5号 | 10 | 20 | 绿都物业 | 无 | 住宅 |  | 2021年 |
| 23 | 新元居2单元 | 彭家花园6号 | 12 | 36 | 绿都物业 | 无 | 住宅 |  | 2021年 |
| 24 | 新元居3单元 | 彭家花园6号 | 12 | 24 | 绿都物业 | 无 | 住宅 |  | 2021年 |
| 25 | 心巢小区1栋 | 石油路2号 | 18 | 86 | 登盛物业 | 有 | 住宅 | E消防设施瘫痪基本不堪用 | 2022年 |
| 26 | 心巢小区2栋 | 石油路2号 | 12 | 108 | 登盛物业 | 有 | 住宅 | E消防设施瘫痪基本不堪用 | 2022年 |
| 27 | 心巢小区3栋 | 石油路2号 | 12 | 126 | 登盛物业 | 有 | 住宅 | E消防设施瘫痪基本不堪用 | 2022年 |
| 28 | 心巢小区4栋 | 石油路2号 | 18 | 108 | 登盛物业 | 有 | 住宅 | E消防设施瘫痪基本不堪用 | 2022年 |
| 29 | 心巢小区5栋 | 石油路2号 | 11 | 44 | 登盛物业 | 有 | 住宅 | E消防设施瘫痪基本不堪用 | 2022年 |
| 30 | 心巢小区6栋 | 石油路2号 | 18 | 90 | 登盛物业 | 有 | 住宅 | E消防设施瘫痪基本不堪用 | 2022年 |
| 31 | 心巢小区7栋 | 彭家花园13号 | 21 | 114 | 登盛物业 | 有 | 住宅 | E消防设施瘫痪基本不堪用 | 2022年 |
| 32 | 心巢小区8栋 | 彭家花园13号 | 25 | 184 | 登盛物业 | 有 | 住宅 | E消防设施瘫痪基本不堪用 | 2022年 |
| 33 | 心巢小区9栋 | 彭家花园13号 | 24 | 184 | 登盛物业 | 有 | 住宅 | E消防设施瘫痪基本不堪用 | 2022年 |
| 34 | 渝州新都1栋 | 大坪正街140号 | 31 | 392 | 鑫龙物业 | 有 | 私有 | E室外消防管网已改造完成，室内消防栓锈蚀严重，正在整改。不能正常通水 | 2020年 |
| 35 | 渝州新都2栋 | 大坪正街140号 | 25 | 358 |  | 有 | 私有 |  | 2020年 |
| 36 | 渝州新都3栋 | 大坪正街140号 | 18 | 294 |  | 有 | 私有 |  | 2020年 |
| 37 | 渝州新都4栋 | 大坪正街140号 | 18 | 140 |  | 有 | 私有 |  | 2020年 |
| 38 | 渝州新都5栋 | 大坪正街140号 | 32 | 194 |  | 有 | 私有 |  | 2020年 |
| 39 | 渝州新都6栋 | 大坪正街140号 | 33 | 328 |  | 有 | 私有 |  | 2020年 |
| 40 | 渝州新都7栋 | 大坪正街140号 | 28 | 116 |  | 有 | 私有 |  | 2020年 |
| 41 | 渝州新都8栋 | 大坪正街140号 | 28 | 275 |  | 有 | 私有 |  | 2020年 |
| 42 | 渝州新都9栋 | 大坪正街140号 | 28 | 182 |  | 有 | 私有 |  | 2020年 |
| 43 | 渝州新都10栋 | 大坪正街140号 | 28 | 112 |  | 有 | 私有 |  | 2020年 |
| 44 | 渝州新都11栋 | 大坪正街140号 | 32 | 222 |  | 有 | 私有 |  | 2020年 |
| 45 | 渝州新都12栋 | 大坪正街140号 | 31 | 132 |  | 有 | 私有 |  | 2020年 |
| 46 | 渝州新都13栋 | 大坪正街140号 | 30 | 208 |  | 有 | 私有 |  | 2020年 |
| 47 | 恒大名都1栋 | 石油路1号 | 11 | 44 | 金碧物业 | 有 | 私有 | C因地质沉降等因素，管网不断拉裂，导致室内消防管网无水 | 2020年 |
| 48 | 恒大名都2栋 | 石油路1号 | 11 | 44 |  | 有 | 私有 |  | 2020年 |
| 49 | 恒大名都3栋 | 石油路1号 | 11 | 44 |  | 有 | 私有 |  | 2020年 |
| 50 | 恒大名都4栋 | 石油路1号 | 11 | 44 |  | 有 | 私有 |  | 2020年 |
| 51 | 恒大名都5栋 | 石油路1号 | 11 | 44 |  | 有 | 私有 |  | 2020年 |
| 52 | 恒大名都6栋 | 石油路1号 | 11 | 44 |  | 有 | 私有 |  | 2020年 |
| 53 | 恒大名都7栋 | 石油路1号 | 32 | 192 |  | 有 | 私有 |  | 2020年 |
| 54 | 恒大名都8栋 | 石油路1号 | 32 | 192 |  | 有 | 私有 |  | 2020年 |
| 55 | 恒大名都9栋 | 石油路1号 | 32 | 192 |  | 有 | 私有 |  | 2020年 |
| 56 | 恒大名都10栋 | 石油路1号 | 32 | 192 |  | 有 | 私有 |  | 2020年 |
| 57 | 恒大名都13栋 | 石油路1号 | 30 | 180 |  | 有 | 私有 |  | 2020年 |
| 58 | 恒大名都14栋 | 石油路1号 | 30 | 180 |  | 有 | 私有 |  | 2020年 |
| 59 | 恒大名都15栋 | 石油路1号 | 30 | 180 |  | 有 | 私有 |  | 2020年 |
| 60 | 恒大名都16栋 | 石油路1号 | 30 | 180 |  | 有 | 私有 |  | 2020年 |
| 61 | 恒大名都17栋 | 石油路1号 | 30 | 180 |  | 有 | 私有 |  | 2020年 |
| 62 | 恒大名都18栋 | 石油路1号 | 32 | 192 |  | 有 | 私有 |  | 2020年 |
| 63 | 恒大名都19栋 | 石油路1号 | 32 | 192 |  | 有 | 私有 |  | 2020年 |
| 64 | 恒大名都20栋 | 石油路1号 | 32 | 192 |  | 有 | 私有 |  | 2020年 |
| 65 | 恒大名都21幢 | 石油路1号 | 32 | 180 |  | 有 | 私有 |  | 2020年 |
| 66 | 恒大名都22幢 | 石油路1号 | 32 | 180 |  | 有 | 私有 |  | 2020年 |
| 67 | 恒大名都23幢 | 石油路1号 | 32 | 180 |  | 有 | 私有 |  | 2020年 |
| 68 | 恒大名都24幢 | 石油路1号 | 32 | 180 |  | 有 | 私有 |  | 2020年 |
| 69 | 恒大名都26幢 | 石油路1号 | 32 | 192 |  | 有 | 私有 |  | 2020年 |
| 70 | 恒大名都27幢 | 石油路1号 | 32 | 192 |  | 有 | 私有 |  | 2020年 |
| 71 | 恒大名都29幢 | 石油路1号 | 24 | 352 |  | 有 | 私有 |  | 2020年 |
| 72 | 恒大名都30幢 | 石油路1号 | 24 | 352 |  | 有 | 私有 |  | 2020年 |
| 73 | 康德生活空间 27度A栋 | 医学院路9号 | 30 | 273 | 青丽物业 | 有 | 私有 | 消防管网瘫痪 | 2022年 |
| 74 | 康德生活空间 27度B栋 | 医学院路9号 | 30 | 274 | 青丽物业 | 有 | 私有 | 消防管网瘫痪 | 2022年 |
| 75 | 康翔花园1栋 | 新影村26号 | 21 | 240 | 中房物业 | 有 | 私有 | 屋顶水箱漏水 | 2021年 |
| 76 | 康翔花园4栋 | 新影村26号 | 21 | 240 |  | 有 | 私有 | 消防管网不能正常保压 | 2021年 |
| 77 | 康翔花园5栋 | 新影村26号 | 20 | 160 |  | 有 | 私有 | 消防管网不能正常保压 | 2021年 |

11.化龙桥街道办事处

| 序号 | 建筑名称 | 建筑地址 | 层数 | 住户数 | 物管 | 大修基金 | 产权性质 | 消防情况 | 整治完成 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设新村103号楼 | 建设新村103号楼 | 11 | 55 | 自治物业 | 有 | 自有 | B仅少部分设施损坏但能正常供水(消防通道长期被非本小区居民占用，消防水枪水带配备不足) | 2022年 |
| 2 | 建设新村104号楼 | 建设新村104号楼 | 12 | 48 | 自治物业 | 有 | 自有 | B仅少部分设施损坏但能正常供水(消防通道长期被非本小区居民占用，消防水枪水带配备不足) | 2022年 |
| 3 | 建设新村75号楼 | 建设新村75号楼 | 12 | 77 | 自治物业 |  | 自有 | D有灭火器.无消防栓 | 2022年 |
| 4 | 畔江楼1单元 | 畔江楼1单元 | 13 | 23 | 森都物业管理有限公司 | 有 | 自有 | B仅少部分设施损坏但能正常供水(消防管道漏水严重)改造完成 | 2022年 |
| 5 | 嘉韵山水城 A1栋 | 李子坝正街166号附1号 | 35 | 276 | 重庆中房物业有限责任公司 | 91户无 | 自有 | B仅少部分设施损坏但能正常供水(主机故障)准备改造 | 2021年 |
| 6 | 嘉韵山水城 A2栋 | 李子坝正街166号附2号 | 35 | 310 | 重庆中房物业有限责任公司 | 有 | 自有 | B仅少部分设施损坏但能正常供水(主机故障)准备改造 | 2021年 |
| 7 | 嘉韵山水城 A3栋 | 李子坝正街166号附3号 | 35 | 310 | 重庆中房物业有限责任公司 | 有 | 自有 | B仅少部分设施损坏但能正常供水(主机故障)准备改造 | 2021年 |
| 8 | 嘉韵山水城 A4栋 | 李子坝正街166号附4号 | 35 | 310 | 重庆中房物业有限责任公司 | 有 | 自有 | B仅少部分设施损坏但能正常供水(主机故障)准备改造 | 2021年 |
| 9 | 嘉韵山水城 B1栋 | 李子坝正街166号附5号 | 33 | 257 | 重庆中房物业有限责任公司 | 有 | 自有 | B仅少部分设施损坏但能正常供水(主机故障)准备改造 | 2021年 |
| 10 | 嘉韵山水城 B2栋 | 李子坝正街166号附6号 | 33 | 318 | 重庆中房物业有限责任公司 | 有 | 自有 | B仅少部分设施损坏但能正常供水(主机故障)准备改造 | 2021年 |
| 11 | 翠湖天地（SOHO） | 嘉金路2号 | 35 | 380 | 上海丰诚 物业 | 有，未使用 | 住宅 | B仅少部分设施损坏但能正常供水（部分烟感报警器失效） | 2020年 |
| 12 | 翠湖天地（LOFT） | 嘉金路5号 | 19 | 278 | 上海丰诚 物业 | 有，未使用 | 住宅 | B仅少部分设施损坏但能正常供水（部分烟感报警器失效） | 2020年 |
| 13 | 翠湖天地二期 1号楼 | 瑞天路65号 | 41 | 219 | 上海丰诚 物业 | 有，未使用 | 住宅 | B仅少部分设施损坏但能正常供水（部分烟感报警器失效） | 2020年 |
| 14 | 翠湖天地二期 2号楼 | 瑞天路65号 | 51 | 282 | 上海丰诚 物业 | 有，未使用 | 住宅 | B仅少部分设施损坏但能正常供水（部分烟感报警器失效） | 2020年 |
| 15 | 翠湖天地二期 3号楼 | 瑞天路65号 | 31 | 169 | 上海丰诚 物业 | 有，未使用 | 住宅 | B仅少部分设施损坏但能正常供水（部分烟感报警器失效） | 2020年 |
| 16 | 翠湖天地二期 4号楼 | 瑞天路65号 | 31 | 170 | 上海丰诚 物业 | 有，未使用 | 住宅 | B仅少部分设施损坏但能正常供水（部分烟感报警器失效） | 2020年 |
| 17 | 翠湖天地二期 5号楼 | 瑞天路65号 | 10 | 18 | 上海丰诚 物业 | 有，未使用 | 住宅 | B仅少部分设施损坏但能正常供水（部分烟感报警器失效） | 2020年 |
| 18 | 翠湖天地二期 6号楼 | 瑞天路65号 | 10 | 18 | 上海丰诚 物业 | 有，未使用 | 住宅 | B仅少部分设施损坏但能正常供水（部分烟感报警器失效） | 2020年 |
| 19 | 交农村368号 | 交农村368号 | 11 | 66 | 自治物业 |  | 自有 | B仅少部分设施损坏但能正常供水(消防栓配备不齐全) | 2022年 |
| 20 | 临江佳园一单元 | 渝中区李子坝 168号 | 33 | 264 | 鼎杰物业 | 有 | 私有 | 消防控制系统陈旧不能正常启动、水箱管网漏水严重、部分防火卷帘损坏严重等隐患 | 2020年 |
| 21 | 临江佳园二单元 | 渝中区李子坝 168号 | 28 | 224 | 鼎杰物业 | 有 | 私有 |  | 2020年 |
| 22 | 临江佳园三单元 | 渝中区李子坝 168号 | 28 | 224 | 鼎杰物业 | 有 | 私有 |  | 2020年 |
| 23 | 临江佳园四单元 | 渝中区李子坝 168号 | 34 | 274 | 鼎杰物业 | 有 | 私有 |  | 2020年 |
| 24 | 临江佳园五单元 | 渝中区李子坝 168号 | 34 | 274 | 鼎杰物业 | 有 | 私有 |  | 2020年 |
| 25 | 临江佳园六单元 | 渝中区李子坝 168号 | 34 | 274 | 鼎杰物业 | 有 | 私有 |  | 2020年 |
| 26 | 临江佳园七单元 | 渝中区李子坝 168号 | 33 | 264 | 鼎杰物业 | 有 | 私有 |  | 2020年 |