重庆市渝中区发展和改革委员会文件

渝中发改〔2023〕277号

重庆市渝中区发展和改革委员会

关于渝中区排水泵站建设工程可行性研究报告的批复

重庆市渝中城市建设投资有限公司：

你单位报来《关于渝中区排水泵站建设工程可行性研究报告审查的申请》收悉。经研究，现将渝中区排水泵站建设工程可行性研究报告批复如下：

一、项目名称：渝中区排水泵站建设工程。

二、项目代码：2310-500103-04-05-782396。

三、项目法人：重庆市渝中城市建设投资有限公司。

四、建设地址：渝中区。

五、建设规模及内容：项目位于渝中区李子坝片区和大溪沟片区，对现状两处污水泵进行改造，其中，李子坝泵站改造需新建雨水管0.85公里，新建污水管0.7公里，新建小型一体化泵站1座及相关附属设施。大溪沟泵站改造新建雨水管0.5公里，新建污水管0.4公里，新建一体化泵站1座，管道清淤0.5公里；罗家园社区雨污分流改造。

六、总投资：项目总投资1356万元，其中工程费用1084万元，工程建设其他费用150万元，预备费122万元。

七、资金来源：财政资金。

八、招标核准：施工委托有资质的招标代理机构进行公开招标。

九、建设工期：24个月。

接文后，请你单位严格按照批准的建设规模和建设内容深化项目前期工作，尽快将工程初步设计概算报我委审批。

重庆市渝中区发展和改革委员会

2023年10月23日

抄送：区住建委，区规资局，区教委，区财政局，区审计局，区统计局。

渝中区发展和改革委员会办公室     2023年10月23日印发