重庆市渝中区发展和改革委员会文件

渝中发改〔2023〕274号

重庆市渝中区发展和改革委员会

关于大鹅岭片区城市排水防涝工程

可行性研究报告的批复

重庆康翔实业集团有限公司：

你单位报来《关于报送大鹅岭片区城市排水防捞工程可行性研究报告审查的函》收悉。经研究，现将大鹅岭片区城市排水防涝工程可行性研究报告批复如下：

一、项目名称：大鹅岭片区城市排水防涝工程。

二、项目代码：2310-500103-04-01-241282。

三、项目法人：重庆康翔实业集团有限公司。

四、建设地址：渝中区大鹅岭片区。

五、建设规模及内容： 实施城市雨污分流改造约25公里，其中新改建雨水管网约15公里，污水管网10公里，增设雨水排口6个。新建排洪沟约4公里,修复排洪管涵 2.6 公里，实施排洪箱涵清淤疏浚约10公里，实施易涝点 2处。

六、总投资：项目总投资11800万元，其中工程费用9430万元，工程建设其他费用1770万元，预备费600万元。

七、资金来源：财政资金。

八、招标核准：工程勘察、设计、施工、监理、施工阶段全过程造价控制委托有资质的招标代理机构进行公开招标。

九、建设工期：24个月。

接文后，请你单位严格按照批准的建设规模和建设内容深化项目前期工作，尽快将工程初步设计概算报我委审批。

重庆市渝中区发展和改革委员会

2023年10月18日

抄送：区住建委，区规资局，区教委，区财政局，区审计局，区统计局。

渝中区发展和改革委员会办公室     2023年10月18日印发