重庆市渝中区发展和改革委员会文件

渝中发改〔2023〕271号

重庆市渝中区发展和改革委员会

关于重庆渝中区道门口片区雨水排水管网工程可行性研究报告的批复

重庆市渝中城市建设投资有限公司：

你单位报来《关于渝中区道门口片区雨水排水管网工程可行性研究报告审查的申请》收悉。经研究，现将渝中区道门口片区雨水排水管网工程可行性研究报告批复如下：

一、项目名称：渝中区道门口片区雨水排水管网工程。

二、项目代码：2310-500103-04-01-223512。

三、项目法人：重庆市渝中城市建设投资有限公司。

四、建设地址：渝中区解放东路。

五、建设规模及内容：新建雨水管道约700米，新建污水管道约300米，设置检查井3座，出水口2座,新建一体化泵站1座，改造现状泵房一座。

六、总投资：项目总投资2850万元，其中工程费用2138万元，工程建设其他费用427万元，预备费285万元。

七、资金来源：财政资金。

八、招标核准：施工委托有资质的招标代理机构组织公开招标；政府采购的法律、法规对政府采购工程、货物、服务的招标投标另有规定的，从其规定。

九、建设工期：8个月。

接文后，请你单位严格按照批准的建设规模和建设内容深化项目前期工作，尽快将工程初步设计概算报我委审批。

重庆市渝中区发展和改革委员会

2023年10月16日

抄送：区住建委，区规资局，区财政局，区审计局，区统计局。

渝中区发展和改革委员会办公室     2023年10月16日印发